| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西单-积水潭桥街区建筑物外立面附着物拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 2154151.09 |  | 2154151.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2154151.09 |  | 2154151.09 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成一期工程，拆除西四北大街段建筑物外立面及违规外扩、牌匾，完成新街口南大街二期工程部分区段的外立面拆除。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除外扩 |  |  | 1292 | 1292 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除招牌 |  |  | 686 | 686 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：拆除卷帘门 |  |  | 230 | 230 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一期完工时间 |  |  | 10月 | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：一期开工时间 |  |  | 7月 | 7月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制总价 |  |  | 2154151.09 | 2154151.09 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：纠正侵占公共空间 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除违规牌匾 |  |  | 20 | 23 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：依法消纳渣土 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：控制扬尘 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：永久拆除违规外扩 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：永久拆除违规牌匾 |  |  | 20 | 23 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于90% |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |