| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 应急修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 249 | 249.330671 |  | 249.330671 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 249 | 249.330671 |  | 249.330671 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供应急修缮服务，满足地区居民对改善环境的需求，巩固环境治理成果，促进公共服务便利化，维护核心区公共安全，着重解决辖区环境卫生 、秩序、安全等方面的突出问题。 |  |  |  |  |  | 1.南小街129、131号楼小区公共空间提升完成。2.前桃园1号院小区公共空间提升完成。3.房屋漏水点位检测及疑难漏水点位维修项目完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区 |  |  | 21个 | 21个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  |  | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：竣工时间 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预计整体支出不超过项目预算 |  |  | 2493306.71元 | 2493306.71元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供应急修缮服务，巩固环境治理成果。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | >= | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |