| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大数据运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.564 | 28.93 |  | 28.93 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.564 | 28.93 |  | 28.93 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障街道大数据与OA平台正常运行与使用 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月完成巡检 |  |  | >=10 | 12 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障及时响应 |  |  | 定性 | 高 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时完成运维 |  |  | 定性 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 每月按时完成运维 |  |  | 289300 | 289300 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过专业技术服务优化大数据平台各项应用，提升工作效率，保障信息化工作持续开展 |  |  | 定性 | 高 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 已完成，无偏差 |  |