|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾桶站升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.000000 | 60.000000 | | 60.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障垃圾分类设施设备品质，提高垃圾分类知晓率、参与率和正确投放率，加强日常桶站设备设施维护、更新，对垃圾桶站进行改造升级，减少异味，方便投递，提高自主分类准确性。 | | | | | | 街道90组垃圾桶站架子完成改造，完善了垃圾分类基础设施建设。美化环境，便利居民投递垃圾，提高自主分类准确性。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障垃圾分类设施设备品质，对垃圾桶站进行改造，11月前完成60组桶站改造 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障垃圾分类设施设备品质，对垃圾通进行改造升级，减少异味，方便投递提高自主分类准确性 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月前完成60组桶站升级改造 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：参考以往设备设施市场价格，综合考虑物价波动，择优采购，以需定量 | | | ＝600000元 | 600000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升设施设备品质，方便居民投递，提高自主分类准确率 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升设施设备品质，方便居民投递，提高居民垃圾分类意识，街道群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |