|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 陶然亭街道社区基层治理数字化平台项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 139.94 | 76.394 | | 72.194 | | 10 | | 94.50% | 9.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.94 | 76.394 | | 72.194 | | — | | 94.50% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成陶然亭居民数据、部门数据、区实有人口数据合并处理，并完成陶然亭街道社区基层治理数字化平台开发。 | | | | | | 已完成数据对接以及数字化平台的开发建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 功能模块 | | | 7 | 8 | 5 | | 5 |  | |
| 功能点 | | | 60 | 57 | 5 | | 4.75 | 部分功能点合并 | |
| 安全测评报告 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 软件响应时间 | | | 2s | 2s | 4 | | 4 |  | |
| 并发用户数 | | | 60 | 60 | 4 | | 4 |  | |
| 吞吐量 | | | 10 | 10 | 3 | | 3 |  | |
| 可用性 | | | 99% | 99% | 3 | | 3 |  | |
| 故障修复时间 | | | 24小时内 | 24小时内 | 3 | | 3 |  | |
| 缺陷密度 | | | 1个/千行代码 | 1个/千行代码 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目采购 | | | 2024.7 | 2024.7 | 5 | | 5 |  | |
| 项目启动 | | | 2024.8 | 2024.8 | 5 | | 5 |  | |
| 组织实施 | | | 2024.8-2025.3 | 2024.8-2024.12 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | | | 139.94万元 | 72.194万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 效益指标 | 基础数据准确率 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 标签数据准确率 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 特殊人群覆盖率 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 社区基层社会影响力 | | | 积极影响 | 积极影响 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标标 | 机关工作人员（含社区工作者） | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 社区居民使用者 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.2 |  | |