| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 西长安街互联网社区养老服务管理系统运维服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京路图智达信息技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.15 |  |  | 2.15 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.15 |  |  | 2.15 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：提供“互联网+”社区养老服务管理系统的日常运行保障服务，保证系统正常运行、各项功能的正常使用 目标2：数据及业务应用的定期备份，实现信息资源的动态更新维护 目标3：提升街道养老服务规划管理能力和科学服务水平 |  |  |  |  |  | 目标1：每月进行系统巡查、数据备份，保证系统健康运行 目标2：随时数据维护更新，保证数据的时效性，提供数据分析服务 目标3：提供技术支持，以最大程度发挥系统的应用价值 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 定期巡查次数 |  | 每年不少于12次 |  | 共12次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据查询对接功能开发 |  | 每年不少于1次 |  | 进行数据查询对接功能开发1次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 健康运行 |  | 故障率小于2小时/年 |  | 无故障 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 数据更新 |  | 按需及时准确 |  | 达成年度指标 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障恢复时间 |  | 小于30分钟 |  | 无故障 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统响应时间 |  | 小于5秒 |  | 小于5秒 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 月度定期巡检进度 |  | 每月20日前完成 |  | 定期巡检 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年总预算 |  | 2.15万元 |  | 2.15万元 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进养老服务商业务发展 |  | 提升经营水平 |  | 达成年度指标 |  | 5 | 5 |  | 提升对驿站的信息化经营赋能水平 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 养老服务设施布局 |  | 更加合理 |  | 达成年度指标 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进辖区养老服务业发展 |  | 可持续健康发展 |  | 达成年度指标 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 大于95% |  | 达成年度指标 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 投诉次数 |  | 小于3次 |  | 达成年度指标 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |