| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 信息化项目运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.6000 | 18.085 |  | 18.085 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.6000 | 18.085 |  | 18.085 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过聘请专业的维护服务团队，为街道政务外网网络、计算机终端及外设、各会议室音视频设备等信息化基础设备提供必要的技术服务，制定合理、科学的运行维护体系和运行维护规范，编制完善的运行维护文档，执行各类运行维护、保障技术工作，确保街道政务外网网络安全，终端及外设、各会议室音视频系统正常运行，为街道各项电子政务工作提供更加可靠、稳定、高效的服务。 |  |  |  |  |  | 通过聘请专业的维护服务团队，为街道政务外网网络、计算机终端及外设、各会议室音视频设备等信息化基础设备提供必要的技术服务，制定合理、科学的运行维护体系和运行维护规范，编制完善的运行维护文档，执行各类运行维护、保障技术工作，确保街道政务外网网络安全，终端及外设、各会议室音视频系统正常运行，为街道各项电子政务工作提供更加可靠、稳定、高效的服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023维护费尾款 |  |  | 3类 | 3类 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年维护费首款 |  |  | 3类 | 3类 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 2023年信息化项目运维尾款支付率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年信息化项目运维首款支付率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年信息化项目运维尾款支付时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年信息化项目运维首款支付时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  |  | 27.6万元 | 18.085万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证数字红墙社会服务管理平台各个模块正常运行，为街道基础信息数据采集、网格情况上报提供技术保障及支撑 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 街道智能化网络系统的基础上为办事群众提供更佳简单、便捷的服务，提高城市管理效率，增强政务服务能力，为构建和谐社会发挥重要作用 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 机关办公人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |