| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 党群服务中心运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.00 | 90.00 |  | 89.405187 |  | 10 |  | 99.34 |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为地区党组织和党员征订党刊，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党员的党性意识和责任担当。 目标2：在西单图书大厦二期党群服务中心打造西单商圈党建联盟党建联盟共建活动空间、打卡书吧、宣讲空间、小哥驿站等，凝聚商圈企事业单位，结合党建联盟工作情况，对共建空间进行宣传氛围布置。 目标3：为商圈企事业单位及党组织提供开放共享空间，不断开展商圈单位喜闻乐见的服务和活动。 目标4：不断聚合党群服务中心场景功能，将党群服务中心打造成为地区职工群众“愿意来”“主动来”的温馨家园。 目标5：持续推进党校分校建设，按照区委组织部和区委党校的要求，结合街道党员教育整体安排，街道工委分校组织配合开展地区党员轮训、专题培训、购买学习材料等，提升党员干部的综合能力。 |  |  |  |  |  | 1.推进落实党纪学习教育，强化党员的党性意识和责任担当。 2.深化“党建+商圈”建设路径，建成800平米西单地区党群服务中心，整合“两厅一家一站一吧一室”六大功能区，探索“西向海 心向党”阵地建设品牌，设立“儿童成长空间”和“青年夜校”，与东松树党群服务中心形成“南北”双阵地联动格局。 3.推动西单商圈党建联盟建设，定期召开党建联盟联席座谈，强化联盟成员“季度轮值”，推动商圈单位共同参与、共同协商、共同管理，共同解决地区事务。把握联盟特征，做实商圈党建，不断提高西单商圈党建联盟的品牌质量，持续打造“同心向荣”党建品牌，建设“一圈多品”商圈党建格局。 4.完善地区“10分钟党员活动圈”，为基层党组织开展活动提供场地支持，聚焦行业引领，凝聚新就业群体400余人，打造红墙小哥“驿”家亲系列活动，落实延时服务，方便党员群众到访，两个党群阵地开展各类活动700余场，服务17357人次。 5.依托线上教学、远程教育、现场教学等多种教学模式，举办社区支部书记轮训、新党员入党积极分子培训、社区“两委”专场培训、机关党支部书记委员轮训等批次专场培训，共开展32期，受众近1800人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 西单地区党群服务中心建设总面积 |  |  | 780 | 780 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 西单地区党群服务中心服务区域 |  |  | 5 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 西单地区党群服务中心功能空间 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展服务活动 |  |  | 340 | 340 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 党校培训 |  |  | 15 | 32 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 党建杂志征订约600余份 |  |  | 600 | 810 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足党群中心的使用场地安全的需求 |  |  | 保障服务空间正常使用 | 保障服务空间正常使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 辖区党员群众职工参与 |  |  | 20--50人/次 | 共7000余人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展实践项目 |  |  | 加强组织和党员群众的政治引领 | 加强组织和党员群众的政治引领 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 党刊学习教育 |  |  | 达到预期目的 | 达到预期目的 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 西单地区党群服务中心预计2023年11月30日前进行前期立项、招投标工作 |  |  | 预计2024.1月份交付使用 | 2024.6月份交付使用 | 6 |  | 4.5 |  | 向商圈企业、新就业群体、居民群众开展意见征集，根据征集意见进行方案调整，推迟交付时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付审核流程 |  |  | ≤900000元 | 894051.87元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 面向周边企业职工、广大党员群众积极开展各项党群服务活动 |  |  | 密切党群关系，服务周边居民，引导凝心聚力 | 持续开展 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 加强阵地宣传氛围，教育和引导广大党员干部群众感党恩、听党话、跟党走 |  |  | 按计划要求完成 | 不断提升 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 为辖区党员群众服务 |  |  | 接待23家西单商圈党建联盟共建单位 | 持续服务 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为辖区党员群众服务 |  |  | 95% | 97% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |