| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 北新华街片区街区更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西长安街街道 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.00 |  | 205.00 | 156.577961 |  | 10 |  | 76.38% | 7.64 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.00 |  | 205.00 | 156.577961 |  | — |  | 76.38% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年北新华街片区进行街区治理品质提升项目，对部分节点进行了改造。为延续提升成果，深化街区更新工作，创建花园式特色片区，计划对该片区进行深化设计改造。 对其他具备品质提升的片区进行设计改造。提升街区品质，打造景观小品，增设绿化绿植，满足居民需求，提升宜居质量和核心区环境风貌 |  |  |  |  |  | 对该片区进行深化设计改造。 对其他具备品质提升的片区进行设计改造。提升街区品质，打造景观小品，增设绿化绿植，满足居民需求，提升宜居质量和核心区环境风貌 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 点位 |  | ≥5处 |  | ≥5处 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 街巷 |  | ≥4条 |  | ≥4条 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计方案 |  | 满足居民需求和各项规定 |  | 满足居民需求和各项规定 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 费用支出情况 |  | 按照约定及时支出 |  | 按照约定及时支出 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 施工过程成本 |  | 设计、监理严格现场巡视管理 |  | 完成，156.577961万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 总价成本 |  | 严格控制价编制，并进行评审 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 片区环境 |  | 环境质量提升 |  | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 居民生活便利度 |  | 便利度提升 |  | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.64 |  |  |