| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 西长安街新政务服务大厅信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.492423 | 133.312749 |  | 131.365866 |  | 10 |  | 98.54% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足新政务服务大厅开厅，正常对外提供服务，采购相应的办公和对公众服务的配套设备，其中相关自助设备主要方便公众来厅自助快捷办事的需求，特别是对于一些个人信息查询相关的事项，通过自助设备即可快速完成。其中取号机设备与统一预约排队管理系统集成对接，高拍仪、评价器等设备需与综窗服务系统进行集成。在街道公共服务大厅设置宣传阵地，播放公益宣传作品，制作社会主义核心价值观宣传小品，为居民提供休闲阅读空间。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置信息化设备取号机 |  |  | **台 | **台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置信息化设备高拍仪 |  |  | **台 | **台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置信息化设备评价器 |  |  | **台 | **台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：窗口数量增加 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足业务进驻 |  |  | 各部门相关业务进驻 | 各部门相关业务进驻 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：实施计划5个月 |  |  | ≤5个月 | 4个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支出进度 |  |  | 具体完成时间点 | 具体完成时间点 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：硬件成本支出率 |  |  | 92.9% | 92.9% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：其他成本支出率 |  |  | 7.1% | 7.1% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：总成本预算金额 |  |  | ≦133.312749 | 131.365866 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：实现跨委办局、跨地区、跨层级的“一站式”政务服务，以“信息跑路”代替“群众跑腿”，节约社会资源 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务效率提升率 |  |  | 获得提升 | 获得提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人民群众获得感和幸福感 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：宣传社会主义核心价值观 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传精神文明建设 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新政务服务大厅服务人员满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |