| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区生态环境监测站实验室信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.681 | 98.681 | 98.681 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.681 | 98.681 | 98.681 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立一套实验室信息管理系统。实现整个监测过程全部标准化、自动化、智能化、无纸化。 |  |  |  |  | 全部完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室信息管理系统 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成监测站20台具有数据输出条件的分析仪器数据自动联机采集工作，实现仪器数据自动采集 |  | 20台 | 20台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实现现代化实验室管理，实现检验检测过程管理全面信息化、提高效率 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 盲码样管理、现场质控样管理、实验室质控样管理、质控结果自动计算、质控结果自动评判、质控数据异常预警、质控数据查询统计 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标完成、合同签订后至次年4月底委托中标的第三方公司开展系统建设工作 |  | 次年4月 | 次年4月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 在技术架构上，既满足集中模式下信息处理的效率、安全等方面的要求，同时可以满足整体信息规划的要求，有较强的柔性和扩展性，适应未来5年内业务领域的流程持续完善及业务规则的变化 |  | 5年 | 5年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制 |  | ≤98.681万元 | 98.681万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 开展实验室信息管理系统项目的实施，对于数据的交互和集成共享能力有积极作用 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 系统支持监测任务单、采样记录单、样品交接单、原始记录单、监测报告等各类原始记录自动生成，并支持电子化一键归档 |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 能够为环境管理提供有利的信息化支撑 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实施服务包括仪器数据采集智能化应用、历史数据加工处理、检测方法库维护、检测项目库维护、原始记录模板制作、业务流程配置 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 加大现代化信息技术在生态环境监测领域应用 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升数据的交互和集成共享能力，使得生态环境监测数据资产化、价值化。提高工作效率和管理水平，促进监测质量信息交流与共享 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加大现代化信息技术的应用，有利于持续提高工作效率和管理水平，促进监测质量信息交流与共享 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成监测业务流程、数据上报流程、分包流程、供应商审批流程、采购流程、领用流程、文件审批流程、废弃物处理流程等各类业务流程的梳理和配置 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 站内整个监测过程全部实现标准化、自动化、智能化、无纸化，全面提升最终用户的综合监测能力 |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | LIMS还未能与现有办公模式完全融合。整改措施：加强人员培训熟悉使用LIMS。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |