| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区城市大脑大气子站防治联动处置专题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.25 | 8.25 |  | 8.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.25 | 8.25 |  | 8.25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障项目正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  |  |  | 项目运转正常，为业务开展提供了支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 软件的用户使用数 |  |  | >100个 | 1605个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每天系统平均无故障时间 |  |  | >20小时 | 23.9小时 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过智能化应用建设，减少人力的投入，每月生成的报告（周报、月报） |  |  | 5篇 | 5篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 案件处置次数 |  |  | >100次 | 4744次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无纸化办公，使用软件使用打卡签到次数 |  |  | >100次 | 25069次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 软件使用后的评价 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 不断根据用户使用后要求增删改各个模块，如隐藏日常巡查模块，对接餐饮油烟点位数据，十四类污染源只保留工地、工业企业、锅炉、加油站，并更新数据，隐藏二污普数据等 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对软件使用的满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |