| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 椿树街道网络及IT运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 全响应中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 834840.1 | 754900 |  | 754900 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 834840.1 | 754900 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障街道日常办公网络运行稳定，同时保证重大节日期间街道IT系统对应急指挥中心的有效支持，现需要网络和IT系统运维人员驻场提供及时、有效的维护、维修服务。主要服务内容：计算机及网络设备运维服务，程控电话交换机运维服务，多媒体会议室、视频会议室设备运维服务，视频会议技术保障及应急值守，LED电子显示屏运维服务，背景音乐系统运维服务，视频监控系统运维保障，提供全年365天*24小时运维服务，椿树网络平台的运行维护，固定资产系统维护，社区视频会议系统运维，全响应PDA手机技术支持。 |  |  |  |  |  | 街道及辖区七个社区办公区域电子设备维护保障、街道保密设备维护保障、全响应街区治理中心设备维护保障、街道网络服务器和IT办公设备维护、多媒体会议室系统管理、网络、监控及自建系统的安全使用等16项工作。 工作量：全年365天*24小时运维服务。截止到2024年主要维护的IT设备数量：各类计算机终端共计448台（含台式机与笔记本）、各程控电话终端系统共10处共计406台电话终端、各类计算机外设132台（含打印机、扫描仪、一体机等）、监控系统9处、其他系统包括门禁系统3处、会议系统2处、LED屏系统10处，UPS系统4处。 人员情况：派驻不少于4人驻场服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：4人 |  |  | 20 | 4人 | 20 |  | 20（全响应终端）租赁服务费：280元/月×274人x12月 （服务费包括全国5G流量60G，全国通话1000分钟,短信300条） |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工作质量 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作时效 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：价格 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：10 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：5 |  |  | 5 | 优秀 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：5 |  |  | 5 | 优秀 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：10 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：10 |  |  | 10 | 优秀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |