| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 违法建筑拆除工程经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合行政执法队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 795975.96 | 795975.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 795975.96 | 795975.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展本辖区内违法建设治理工作，对新生违建“零容忍”，有序消除存量违法建设，顺利完成2024年拆违任务。 |  |  |  |  | 按照工程完成情况按时支付，圆满完成第一期违法建设的拆除工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拆除违法建设 |  | 2500平方米 | 2514.79 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照快速处置原则进行违法建设拆除 |  | 12月底前完成拆违任务 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 795975.96 | 795975.96 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全隐患消减 |  | 聚焦辖区内隐患违建，大力推进拆违整治，源头消除安全隐患 | 拆除违建点位无安全隐患 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 疏解空间，城市品质提升 |  | 顺利完成2024年拆违任务，不断优化首都城市空间布局和生态环境建设，推动人居环境、城市品质和发展水平提升，不断提升辖区居民的安全感、幸福感和获得感。 | 完成 | 15 |  | 13 |  | 年度拆违任务完成，后续仍有提升城市环境品质的进步空间，历史遗留问题仍需破题。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | 80% | 满意度调查问卷，满意及以上反馈为94% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |