| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 旧鼓楼大街空间品质提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1321.47 | 1321.47 | 1321.47 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1321.47 | 1321.47 | 1321.47 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 结清尾款 |  |  |  | 完成尾款支付 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：沿街建筑立面 | 约1600平米 | 约1600平米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：路侧停车监控及违停监控设施 | 全线路侧停车收费设施10套； 交通违停监控探头设施6台 | 全线路侧停车收费设施10套； 交通违停监控探头设施6台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：公共空间提升 | 阻车设施安装（阻车桩171根，栏杆650m）；人行步道铺装8260㎡；树池安装修补144套；树池篦子安装修补134套；路缘石安装修复2400m； 公共空间提升710㎡；绿化景观提升3200㎡；行道树补植7株 | 阻车设施安装（阻车桩171根，栏杆650m）；人行步道铺装8260㎡；树池安装修补144套；树池篦子安装修补134套；路缘石安装修复2400m； 公共空间提升710㎡；绿化景观提升3200㎡；行道树补植7株 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：交通工程 | 全线道路铣刨，渠化，2个公交站点改造 | 完成渠化，2个公交站点改造；道路铣刨未施工 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 | 立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求； | 立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求； | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：《城镇道路工程施工及验收规范》 | 路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。 | 路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程程序进度 | 计划在2021年12月完成工程前期，2021年12月进场施工，2022年12月前完成项目施工。 | 计划在2021年12月完成工程前期，2021年12月进场施工，2022年12月前完成项目施工。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金控制 | 3648.2万元 | 3648.2万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益指标 | 本着节约的原则推进预算执行。 | 本着节约的原则推进预算执行。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 | 提升街区品质 | 提升街区品质 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益指标 | 改善周围环境，提升环境品质。 | 改善周围环境，提升环境品质。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 提升民众宜居水平，城市发展品质。 | 提升民众宜居水平，城市发展品质。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升群众满意度 | 群众满意度达到95%以上。 | 群众满意度达到95%以上。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |