	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	西安门大街环境整治提升项目

	主管部门
	北京市西城区城市管理委员会
	实施单位
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1167.57
	1167.57
	1167.57
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1167.57
	1167.57
	1167.57
	—
	-
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	-
	—
	-
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	-
	—
	-
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	西安门大街更新愿景为：庄重沉稳的中央行政办公街道，多元交融的文化街道，便捷宜居的市民生活街道。深入落实北京城市新总规和核心区控规，统筹考虑街区的历史风貌、交通组织、商业业态、市政设施、产权信息等情况，重点开展交通治理、商业业态提升、沿街建筑风貌整治及基础设施优化，全面提升街区品质。
	以问题为导向，对交通流量、非机动车秩序、停车资源和居民停车需求进行调查摸排，从停车位梳理、共享单车入栏结算及阻车设施优化三个方面，加强交通治理和设施优化，形成“稳静街区”。按照“五个一批”的原则，以文化休闲业态和生活服务业态为主，进行布局调整，促进“老字号”焕发新活力，补足业态短板、保障居民基本生活。以真实性、完整性为原则，在对现状肌理实施最小化扰动的基础上，抓住红楼电影院、美廉美超市等重要节点，对沿街建筑立面按照保留、改善、整饰的类别实施“微修缮、微改善、微更新”立面提升部分完成83个点位122个门牌。以“小改变、大影响”为原则进行精细化设计、节约成本，做到修补为主、更新利用、精准减杆，减少各类交通标示立柱24根，减杆率19.8%。合理利用整治实施后的公共空间，增加7处绿地面积约406平米；解决居民低洼院排水问题；完善无障碍与适老化设计。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：沿街建筑立面提升
	5000平米
	5000平米
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：路侧停车及监控设施
	项目西段路南路测停车；教堂南路西侧路测停车；停车收费设施；交通监控探头设施。
	项目西段路南路测停车；教堂南路西侧路测停车；停车收费设施；交通监控探头设施。
	5
	5
	无

	
	
	
	指标3：公共空间提升
	全线：阻车设施安装；人行步道破损处修补；树池铺装修补；树池篦子修补；公共空间提升；绿化景观增加；行道树更及补植。
	全线：阻车设施安装；人行步道破损处修补；树池铺装修补；树池篦子修补；公共空间提升；绿化景观增加；行道树更及补植。
	10
	10
	无

	
	
	质量指标
	指标1：《建筑装饰装修工程施工及验收规范
	立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求
	立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：《城镇道路工程施工及验收规范》
	路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。
	路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。
	5
	5
	无

	
	
	时效指标
	指标1：工程程序进度
	2022年3月完成工程前期，2022年3月进场施工，当年12月前完成项目施工。
	2022年3月完成工程前期，2022年3月进场施工，当年12月前完成项目施工。
	10
	10
	无

	
	
	成本指标
	指标1：资金控制
	15841485.43元
	15841485.43元
	10
	10
	无

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：经济效益指标
	本着节约的原则推进预算执行。
	本着节约的原则推进预算执行。
	10
	10
	无

	
	
	社会效益

指标
	指标1：社会效益指标
	提升街区品质。
	提升街区品质。
	10
	10
	无

	
	
	生态效益

指标
	指标1：环境效益指标
	改善周围环境，提升环境品质。
	改善周围环境，提升环境品质。
	5
	5
	无

	
	
	可持续影响指标
	指标1：可持续影响指标
	提升民众宜居水平，城市发展品质。
	提升民众宜居水平，城市发展品质。
	5
	5
	无

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：提升群众满意度
	群众满意度达到95%以上。
	群众满意度达到95%以上。
	10
	10
	无

	总分
	100
	100
	


1
18
- 1 -

