| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 白塔寺历史风貌保护区城市保护更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 西城区住建委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 43960 |  | 43960 | 43960 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 43960 |  | 43960 | 43960 |  | 10 |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年度目标：500户居民退租签约 |  |  |  |  |  |  | 实际完成659户居民退租签约 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 |  | 退租居民户数 |  | 500户 |  |  | 659 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 退租房屋面积 |  | 7500m2 |  |  | 14300 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 申请人及退租工作符合政策要求 |  | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 退租形成整院面积比例 |  | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 |  | 退租启动 |  | 2024年5月 |  |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 退租集中受理期结束 |  | 2024年8月 |  |  | 2024年8月31日 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 |  | 退租补偿标准 |  | 13.09万/m2 |  |  | 平均12.66万/m2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 退租阶段投资计划完成情况 |  | 100% |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对当地文化、教育、卫生和其他社会发展目标的影响 |  | 可带动当地文化、教育、医疗卫生和其他相关社会公共福利设施的快速发展，提高当地人民文化水平，改善当地的社会公共福利设施。 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对当地居民生活水平和生活质量的影响 |  | 本项目为公建，可一定程度上为满足当地居民的生活需求带来便利，提高其生活质量 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对当地居民就业的影响 |  | 项目实施将带动建筑业、建材业、房地产业、商业和服务业的发展，能够创造更多的就业机会 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对妇女、老人和儿童等弱势群体的影响 |  | 项目实施可带动医疗、教育、文化、商业服务及娱乐设施的建设，对妇女、老人和儿童均带来积极的影响。 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对当地基础设施和社会服务容量的影响 |  | 项目周边道路、供水、排水、供电、供暖、燃气、通讯管网等基础设施可以满足本项目要求。 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 施工期大气环境影响 |  | 采取得当管理措施，降低施工现场的扬尘。 |  |  | 基本达到预期目标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工期噪声环境影响 |  | 通过有效措施降低施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。 |  |  | 基本达到预期目标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工期水环境影响 |  | 采取有效措施减少施工行为产生的废水和生活污水， |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工期固体废弃物环境影响 |  | 采取有效措施管控处理好施工过程产生的生活垃圾及渣土等建筑垃圾 |  |  | 基本达到预期目标 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 历史文化将得到保护与发展，城市环境得到改善 |  | 通过修缮改造重现历史面貌，从修缮上体现北京古建的规制，更好地保护古建筑，保护其历史风貌 |  |  | 基本达到预期目标 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过改善基础设施和居住环境，提升居民生活水平 |  | 运用申请式退租模式，通过疏解区域内人口，改善基础设施，环境整治等工作，可使区域内基础设施及整体环境得到提升，极大改善了民生，达到提升百姓居住水平的目的。 |  |  | 基本达到预期目标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 突出项目的示范效应 |  | 以整院申请式退租尝试破解旧城保护难题，创新文保区改造模式及系统性政策体系，为文保区保护实践提供实践借鉴及启示 |  |  | 基本达到预期目标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 被腾退或退租居民居住条件彻底改变 |  | 90% |  |  | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缓解或消除社会矛盾，树立政府形象 |  | 90% |  |  | 97% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |