| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 东斜街地块城市保护更新项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9589.37 |  | 9589.37 | 9589.37 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9589.37 |  | 9589.37 | 9589.37 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善居民生活环境等。 |  |  |  |  |  | 改善居民生活环境等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 退租户数 |  | 200 |  | 260 |  | 10 |  | 10 | 超额完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请人及退租工作符合政策要求 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动 |  | 2023年8月 |  | 完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 签约期结束 |  | 2023年9月30日 |  | 完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 居民补偿标准 |  | 13万元/平方米 |  | 平均价格13.05万元/平方米 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 总投资控制 |  | 总投资不超过123952万元，100%达标 |  | 总投资不超过123952万元，100%达标 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 退租阶段投资完成情况 |  | 100%达标 |  | 100%达标 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对当地文化、教育、卫生和其他社会发展目标的影响 |  | 可以带动当地文化、教育、医疗卫生和其他相关社会公共福利设施的快速发展，提高当地人民的文化水平，改善当地的社会公共福利设施。 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 对当地居民生活水平和生活质量的影响 |  | 本项目为公建项目，可一定程度上为满足当地居民的生活需求带来便利，提高其生活质量。 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 对当地居民就业的影响 |  | 项目实施将带动建筑业、建材业、房地产业、商业和服务业的发展，能够创造更多的就业机会。 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 对妇女、老人和儿童等弱势群体的影响 |  | 项目实施可带动医疗、教育、文化、商业服务及娱乐设施的建设，对妇女、老人和儿童均带来积极的影响。 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 对当地基础设施和社会服务容量的影响 |  | 项目周边道路、供水、排水、供电、供暖、燃气、通讯管网等基础设施可以满足本项目要求。 |  | 基本达成预期指标。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 施工期大气环境影响 |  | 通过有效措施降低施工期的扬尘。 |  | 基本达成预期指标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工期噪声环境影响 |  | 通过有效措施降低施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。 |  | 基本达成预期指标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工期水环境影响 |  | 通过有效措施降低施工现场产生的废水和生活污水 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 施工期固体废弃物环境影响 |  | 通过有效措施处理好施工过程产生的生活垃圾及渣土等建筑垃圾 |  | 基本达成预期指标 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 历史文化将得到保护与发展，城市环境得到改善 |  | 通过修缮改造重现历史面貌，从修缮上体现北京古建的规制，更好地保护古建筑，保护其历史风貌。 |  | 基本达成预期指标 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 通过改善基础设施和居住环境，提升居民生活水平 |  | 通过疏解区域内人口，改善基础设施，环境整治等工作，可使区域内基础设施及整体环境得到提升，极大改善了民生，达到提升百姓居住水平的目的。 |  | 基本达成预期指标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 有效带动区域经济发展 |  | 本项目建成后可形成典范项目，带动整体区域发展发展。通过本项目前期的建设投入，将逐步营造良好的区域发展氛围，吸引社会主体投入；项目建成后将进一步优化社会文化环境，提升民族文化的辐射度和影响力，扩大带动效应；项目建成后将加速城市文化、旅游等现代服务业在价值链上的区域分工，发挥集聚效应，形成经济增长点。 |  | 基本达成预期指标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被腾退或退租居民居住条件彻底改变。 |  | 80% |  | 80% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 缓解或消除社会矛盾，树立了政府形象。 |  | 90% |  | 90% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |