| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 鼓西大街整理复兴计划（道路系统）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 646.899953 | 646.899953 |  | 646.899953 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 646.899953 | 646.899953 |  | 646.899953 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓西大街人行路面拆除及翻修，护栏拆除及翻新，路灯、监控的重新更换，苗木绿化的翻新等等。整治街面环境、方便居民出行起到重要作用，提升城市发展品质，提升群众生活幸福指数 |  |  |  |  |  | 项目已完成结算评审，评审金额39593280.82元，已拨付33124281.29元，申请支付剩余尾款6468999.53元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除违法建设308处 |  |  | 308处 | 308处 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 改造人行步道 |  |  | 17000平米 | 17000平米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付资金 |  |  | 2024年4月 | 2024年5月 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目尾款控制数 |  |  | 6468999.53元 | 6468999.53元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升景观品质 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周围环境 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |