| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 既有住宅加装电梯专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 120 |  |  | 120 |  |  | 10 |  | 40% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 120 |  |  | 120 |  |  | — |  | 40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补贴加装电梯项目4个，鼓励社会资本参与10个西城区既有多层住宅增设电梯项目，满足10个单元群众上下楼需求。 |  |  |  |  |  |  | 补贴加装电梯项目4个，社会资本参与11个西城区既有多层住宅增设电梯项目，满足11个单元群众上下楼需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补贴加装电梯项目数量、社会资本参与西城区加装电梯的数量 |  |  |  | 4个、10个 | 4个、11个 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金拨付准确，确认书内容准确。 |  |  |  | 项目补贴资金拨付准确率100%，确认书内容准确。 | 项目补贴资金拨付准确率100%，确认书内容准确。 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付电梯补贴，及时发放项目确认书。 |  |  |  | 确认实施主体提交的材料准备无误后，及时拨付补贴，及时发放确认书。 | 4部电梯拨付时效、11个确认书发放时间均获得实施主体认可 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金 |  |  |  | 120万元 | 120万元 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善高楼层居民生活水平 |  |  |  | 改善高楼层居民生活水平 | 改善4个单元高楼层居民生活水平 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使被拨付的电梯工程居民和实施主体的满意率达到80%以上。 |  |  |  | 被拨付的电梯工程居民和实施主体的满意度达到80%。 | 被拨付的电梯工程居民和实施主体的满意度达到91%。 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |