| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 棉花片A3地块城市保护更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区住建委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成申请式退租200户。 |  |  |  |  |  | 完成申请式退租205户。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（57） | 数量指标 | 退租户数 |  | 200 |  | 205 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 退租面积 |  | 约3800㎡ |  | 约4300㎡ |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 相关要求 |  | 100%达标 |  | 100%达标 |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 公告发布、政策宣讲及意向签约 |  | 2024年 5-7月 |  | 2024年 5-7月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请式退租集中签约 |  | 2024年8-10月 |  | 2024年8-10月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请式退租收尾 |  | 2024年11-12月 |  | 2024年11-12月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 修缮及修建工程 |  | 2024年11月启动 |  | 2024年11月启动 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总投资控制 |  | 1212360000元 |  | 1212360000元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 恢复性修建及修缮 |  | 38255万元 |  | 38255万元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 基础设施改造 |  | 5841万元 |  | 5841万元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费 |  | 6789万元 |  | 6789万元 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 预备费 |  | 9542万元 |  | 9542万元 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建设期利息 |  | 9489万元 |  | 9489万元 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（32） | 经济效益 指标 | 项目投资财务净现值（税后） |  | 1218740000元 |  | 1218740000元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目投资回收期（年） |  | 33 |  | 33 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善民生 |  | 保障民生、保护文化、强化区域基础设施，消除安全隐患 |  | 保障民生、保护文化、强化区域基础设施，消除安全隐患 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 带动区域经济发展 |  | 项目实施将给所在地区带来长期的GDP贡献及税收收入，可带动区域经济发展 |  | 项目实施将给所在地区带来长期的GDP贡献及税收收入，可带动区域经济发展 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 噪声 |  | 该项目噪声主要来自进排风口、水泵、风机等固定噪声源。采取各种消声减震措施后均可达标排放，对声环境质量的影响较小。 |  | 该项目噪声主要来自进排风口、水泵、风机等固定噪声源。采取各种消声减震措施后均可达标排放，对声环境质量的影响较小。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬传统文化 |  | 优化社会文化环境，提升传统文化的辐射度和影响力，扩大带动效应； |  | 优化社会文化环境，提升传统文化的辐射度和影响力，扩大带动效应； |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 促进服务业发展 |  | 加速城市文化、旅游等现代服务业 |  | 加速城市文化、旅游等现代服务业 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标（11） | 服务对象满意度指标 | 被腾退或退租居民居住条件彻底改变 |  | 90% |  | 90% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 缓解或消除社会矛盾，树立了政府形象 |  | 90% |  | 90% |  | 6 | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100 |  |  |