| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京天桥商场建筑环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 111.12421 | 111.12421 |  | 1111.12421 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.12421 | 111.12421 |  | 111.12421 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年完成违章建筑拆除、外立面改造提升、屋面改造提升、景观改造提升、违建拆除后的环境整治提升等。体现首都功能核心区内的环境整治、文化复兴、品质提升示范效应，展现地域建筑文化魅力。 |  |  |  |  |  | 2023年6月5日完成竣工验收，8月15日完成财政结算评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 整治外立面墙体面积 |  |  | 约4700平方米 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面改造面积 |  |  | 约2100平方米 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用地范围内铺装及景观整治面积 |  |  | 约1800平米 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 广告牌拆除数量 |  |  | 约20处 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 违建拆除数量 |  |  | 约20处 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《指挥部组织前端公司实施的街区保护更新项目工作规则(试行) |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 符合北京中轴线申遗保护相关工作整体进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年6月 |  |  | 完成总工程量 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | 1844.8万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本着节约的原则推进预算执行。 |  |  | 100% | 100%100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升街区品质。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周围环境， 提升环境品质 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升民众宜居水平，城市发展品质。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:提升群众满意度 |  |  | 群众满意度达到 95%以上。 | 95% | 5 |  | 4.9 |  | 因商户自身未完成申报手续，导致未安装牌匾。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |