| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天桥北部平房区城市保护更新项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11332.94 | 11332.94 |  | 11332.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11332.94 | 11332.94 |  | 11332.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现对项目整体风貌保护和人居环境改善的提升，更好地改善该地区居民生活条件。 |  |  |  |  |  | 实现对项目整体风貌保护和人居环境改善的提升，更好地改善该地区居民生活条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成居民腾退0户 |  |  | 0户 | 2户 | 20 |  | 20 |  | 以前年度遗留2户 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成居民退租（腾退）工作 |  |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：居民腾退补偿及前期费用 |  |  | 8388.71万元 | 8388.71万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：腾退相关评估、服务费 |  |  | 1235.24万元 | 1235.24万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：房屋修缮费 |  |  | 149.15万元 | 149.15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：实现对项目整体风貌保护和人居环境改善的提升 |  |  | 实现对项目整体风貌保护和人居环境改善的提升 | 拆除违建房屋 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：房屋修缮户数达到10户 |  |  | 房屋修缮户数达到10户 | 14户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度100% |  |  | 100% | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |