| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区限额以下工程街道自查管理功能开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 施工安全质量管理科 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.5 | 29.5 |  | 26.55 | 10 | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.5 | 29.5 |  | 26.55 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开发西城区限额以下工程街道自查功能，实现街道自查结果在系统的流转和闭环功能，实现单位间的信息共享，更好的支撑限额以下工程管理工作的开展。 |  |  |  |  |  | 通过街道自查功能，建立街道办事处与行业主管部门的联勤联动机制，鼓励属地街道积极主动发现违法违规行为，行业主管部门督促整改，最大限度消除隐患。，限额以下工程管理工作整体向好。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发 |  |  | 3个月 | 3个月 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | 98%以上 | 确保系统运行稳定性 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统平均无故障时间 |  |  | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | 99%以上 | 第一时间响应故障 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | 99%以上 | 第一时间处理、排除故障 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 系统开发支出成本 |  |  | ≤29.5万元 | 29.5万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过街道自查功能建设，提升问题的发现与整改效率，降低巡查成本 |  |  | 优秀 | 智能整合高频问题，做到早发现、早解决、早整改，工作效率大大提高，成本得到降低。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低扬尘等环境污染、消除工程安全隐患 |  |  | 优秀 | 安全隐患得到治理，居民幸福感提高。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目将在未来数年内持续为限额以下工程监督检查发挥作用 |  |  | 优秀 | 充分提高工作效率 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |