| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 钟鼓楼西北侧公共空间品质提升和第五立面整治工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.23 | 160.23 |  | 160.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.23 | 160.23 |  | 160.23 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实相关要求，推动中轴线申遗保护，促进老城保护与居民生活品质提升，拟启动钟鼓楼紧邻地区环境综合整治工作。开展钟鼓楼紧邻地区屋顶私搭乱建拆除整治，改善钟鼓楼俯瞰景观，净化鼓楼北望视廊景观，地安门派出所降层改造，并按照历史文化街区保护的要求进行织补，以最小代价达到申遗要求。 |  |  |  |  |  | 对钟鼓楼西北侧西城部分不符合风貌屋面及附属设施进行拆违、整治和改造，达到中轴线景观视廊风貌要求。突出抓好公共空间品质提升和第五立面综合整治，严格按照中轴线保护和历史街区风貌保护要求，规范外立面颜色及材质，针对视廊内突出建筑，一处一方案，精细推进实施落地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：鼓楼西北侧第五立面整治 |  |  | 1410平米 | 1410平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：鼓楼西北侧公共空间品质提升 |  |  | 4条胡同161延米的空间整治 | 完成强电箱改移26台，弱电箱改移46台，消隐飞线12000米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量标准为合格 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 2022年完工 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金控制 |  |  | 160.23万元 | 160.23万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 本着节约的原则推进预算执行 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 提升片区品质 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 |  |  | 改善周围环境，提升环境品质 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续指标 |  |  | 提升民众宜居水平，城市发展品质 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 群众满意度达到95%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |