西城区项目支出绩效报告

（   2024  年度）

部门名称       西城区交通综合治理中心

项目名称  2024年度西城区区域停车综合治理项目

填报日期         2025年4月18日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

2023年5月，市政府交通综治专题会议要求“由市交通委负责，会同相关部门和区，围绕中心城区特别是核心区停车位供需矛盾，系统梳理现状，研究通过增加停车位、夜间临时停车等多种方式，满足群众停车需求。相关工作方案报市政府专题研究”。

会后，市交通委牵头制定了《核心区停车治理工作方案》（2023-2025年）（已两次征求意见），提出要求 “东城区、西城区参考核心区各街道停车供需基本情况及目标任务分解，倒排工期，制定压茬推进工作计划，上报市相关部门。其中，2023年结合已有的治理基础，选取矛盾突出、诉求强烈的区域，集中力量攻坚克难、先行先试，各区选择不少于2个街道完成停车综合治理，形成试点示范；2024年底前全部街道启动停车综合治理，部分区域初见成效;2025年底完成停车治理全覆盖，户均居住车位数达到目标值。”

因此2024年开展2024年度西城区区域停车综合治理项目，同步启动新街口、西长安街、大栅栏、天桥、广安门内、牛街、椿树、陶然亭、白纸坊、广安门外等10个街道的区域综合治理工作，预计总投入183万元。建成共建、共治、共享的区域停车综合治理体系，形成以居住区内部停车为主、外部公共停车场为辅、道路停车为补充的可持续的居住停车设施供给格局，实现停车秩序明显改观，系统缓解居住停车难。

- 项目绩效目标。

- 将通过本项目，建成共建、共治、共享的区域停车综合治理体系，形成以居住区内部停车为主、外部公共停车场为辅、道路停车为补充的可持续的居住停车设施供给格局，将西城区户均车位数提高到0.29个/户，基本达到现行居住区停车配建指标下限，实现停车秩序明显改观，系统缓解居住停车难。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 我单位2024年实施的：2024年度西城区区域停车综合治理项目，项目预算资金183万元，支出183万元。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则

- 本次评价依据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

- 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 统筹兼顾。单位自评、部门评价和主管部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

- 激励约束。绩效评价结果应与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

- 该指标体系从项目产出、效益和满意度三个方面进行设定，体系设定了3个一级指标、6个二级指标和9个三级指标，依据项目资金10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；自评总分100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

- 具体指标设定及分值情况如下：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区域综合整治街道数。 | 6个 | 10个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 西城区户均居住车位数0.29个/户 | 0.29个/户 | 0.28个/户 | 10 | 9.6 | 结合西城区新增车位数量与停车缺口数据，目前提升至0.28个/户基本已达到极值。 |
|  |  |  | 完成区域综合整治面积数。 | 19.77km2 | 26.98km² | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 区域基础数据调查基础数据清晰准确。 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制定停车综合治理实施方案详实 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 在2024年度内完成区域综合治理工作。 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作经费支出控制 | ≤183万元 | 183万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建成共建、共治、共享的区域停车综合治理体系，形成以居住区内部停车为主、外部公共停车场为辅、道路停车为补充的可持续的居住停车设施供给格局，将西城区户均居住车位数提高到0.29个/户，基本达到现行居住区停车配建指标下限，实现停车秩序明显改观，系统缓解居住停车难。 | 1项 | 1项 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |

- 3、绩效评价工作过程

- 绩效评价工作循序渐进，历经四个关键环节：前期筹备、方案制定、执行实施及报告编制。

- 前期筹备阶段：

- 为确保自评工作顺利进行，我中心成立自评工作小组，细化分工，做好项目各类数据的收集整理以及协调内外沟通等任务，为后续方案的制定打下了坚实基础。

- 方案制定阶段：

- 自评小组精心策划，出台了详尽的自评工作方案，清晰界定了目标、内容、范围、时间节点、评价方法等关键要素要素，经中心领导及项目负责人认真审阅后付诸实践，通过多轮审核与修正，确保方案的科学性与实用性。

- 执行实施阶段：

- 依据既定方案，工作小组对2024年度西城区区域停车综合治理项目进行了深入细致的评估，涵盖了项目立项资料审查、招投标流程执行、项目管理跟踪、资金使用，以及项目阶段性成果与预期目标的吻合度等多方面内容。通过数据比对与分析，对项目整体运营状况进行了全面而客观的评价打分。

- 报告编制阶段：

- 在完成各项评价指标打分后，随即转入报告撰写环节。此阶段，对各项指标得分进行了再次复核，确保数据的准确无误与逻辑一致。最终，汇总整理成一份完整、严谨的绩效评价报告，全面反映了项目绩效的真实情况。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- （一）评分表

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区域综合整治街道数。 | 6个 | 10个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 西城区户均居住车位数0.29个/户 | 0.29个/户 | 0.28个/户 | 10 | 9.6 | 结合西城区新增车位数量与停车缺口数据，目前提升至0.28个/户基本已达到极值。 |
|  |  |  | 完成区域综合整治面积数。 | 19.77km2 | 26.98km² | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 区域基础数据调查基础数据清晰准确。 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制定停车综合治理实施方案详实 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 在2024年度内完成区域综合治理工作。 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作经费支出控制 | ≤183万元 | 183万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建成共建、共治、共享的区域停车综合治理体系，形成以居住区内部停车为主、外部公共停车场为辅、道路停车为补充的可持续的居住停车设施供给格局，将西城区户均居住车位数提高到0.29个/户，基本达到现行居住区停车配建指标下限，实现停车秩序明显改观，系统缓解居住停车难。 | 1项 | 1项 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |

- 评价结论

- 该项目得分99.6分，评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

- 项目立项批复183万元，2024年出预算安排183万元，目前已支付183万元。

- （二）项目过程情况。

- 1、2024年3-8月完成区域内基础数据的调查、区域道路的基本情况的调查

- 停车供需情况的摸排：分类型调查停车位利用情况（根据《西城区机动车停车设施信息报送更新服务》项目中停车设施的更新情况同步进行补充调研）；分类型调查街道停车需求（将调研得到的停车需求情况与《西城区居住区停车需求报送服务》项目中已经进行登记的车辆进行比对，分析实际居住停车需求，并随着居住停车需求的摸排，同步进行数据的比对分析）

- 2、2024年9月-12月制定停车综合治理实施方案，方案制定期间随着《西城区居住区停车需求报送服务》、《西城区机动车停车设施信息报送更新服务》项目开展情况，不断完善、补充相关数据。

- 项目产出情况。

# 截至2024年12月底，已完成10个街道重点片区的夜间停车调查工作，形成了连续一周的夜间停放车位位置和车牌信息数据库；完成了西长安街、白纸坊、陶然亭等所有街道的停车综合治理方案，出具西城区域停车综合治理结题报告10份。

# （四）项目效益情况。

# 建成共建、共治、共享的区域停车综合治理体系，形成以居住区内部停车为主、外部公共停车场为辅、道路停车为补充的可持续的居住停车设施供给格局，力争将西城区户均车位数提高到0.29个/户，基本达到现行居住区停车配建指标下限，实现停车秩序明显改观，系统缓解居住停车难。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 建立良好的沟通协调机制，做好主管部门、街道、三方公司的协调联动，明确项目组人员分工，有序推进项目顺利进行。

- 做好项目档案及数据的整理、保存工作，通过同类型项目数据的比对和分析，进一步提高数据的精确度，降低人力、资金成本。

六、有关建议

# 无

- 其他需要说明的问题

- 无