西城区项目支出绩效报告

（2024年度）

部门名称   北京市西城区城市管理委员会

项目名称   2022年金融街区域交通智能化水平提升项目

填报日期          2025年4月23日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 1、项目背景

根据西城区积极响应《2022年北京市交通综合治理行动计划》要求的工作内容，从加快推进道路交通信号灯控制系统改造；加大停车执法力度；强化交通安全管理；持续提升慢行系统品质这几项实际任务要求出发，因地制宜，结合金融街区域自身交通管理现状，通过信控系统优化升级、违停非现场执法点位部署、道路安全预警系统、发光标志标牌（包含慢行系统）系统等智能化手段应用，提高金融街区域交通智能化水平，以及市民出行舒适度和区域城市管理水平。

《以金融街建设与发展30年为契机促进国家金融管理中心发展能级提升工作方案》中要求西城管委作为牵头单位加快推进金融街环境品质提升工作，其中明确指出加强智慧基础设施建设，推进智能交通管理、智慧感知系统建设，改善区域静态交通管理秩序，提高动态通行效率等工作。

前期调研发现金融街区域内部分区域、路口交通智能化设备设施有待完善，包括电子警察、卡口、违停、斑马线不礼让行人等非现场执法点位待补充；信号机型号规格不一致，部分路口信号机机龄20年以上。区域内缺少保障慢行优先、通行安全的相关智能化应用。

2、建设内容及实施情况

结合区域现状，本次项目建设内容主要包括：

1）更换道路交通信号控制机。更换区域内的16台路口信号机，除具备基本的联网控制功能外，实现路口信号优化控制功能，提升信号机实时响应速度和智能化水平。

2）规划新建50个违停自动抓拍点位，对现有违停抓拍点位进行补充，对易发“灯下黑”违停点位进行专项治理，真正做到区域违法取证无死角；补充建设21套电子警察点位、21套反向卡口点位、16套斑马线不礼让行人抓拍点位，保障金融街区域智能化违法监测无死角，为道路交通流量统计分析、机动车通行信息研判分析等交管业务提供精细化数据支撑。

3）规划在砖塔胡同、羊肉胡同东西两侧非灯控路口设置2套道路安全预警系统，提醒主路来车减速慢行，保障行人及机动车通行安全。

# 3、资金投入和使用情况

项目按照区委区政府相关管理制度要求进行了预算申报和评审。项目立项批复7,395,108.00元，2024年预算安排207.62万元，于2024年1月15日到位，已支付207.62万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

《以金融街建设与发展30年为契机促进国家金融管理中心发展能级提升工作方案》中要求西城管委作为牵头单位加快推进金融街环境品质提升工作，其中明确指出加强智慧基础设施建设，推进智能交通管理、智慧感知系统建设，改善区域静态交通管理秩序，提高动态通行效率等工作。

2、阶段性目标

结合区域现状，本次项目建设内容主要包括：

1）更换道路交通信号控制机。更换区域内的16台路口信号机，除具备基本的联网控制功能外，实现路口信号优化控制功能，提升信号机实时响应速度和智能化水平。

2）规划新建50个违停自动抓拍点位，对现有违停抓拍点位进行补充，对易发“灯下黑”违停点位进行专项治理，真正做到区域违法取证无死角；补充建设21套电子警察点位、21套反向卡口点位、16套斑马线不礼让行人抓拍点位，保障金融街区域智能化违法监测无死角，为道路交通流量统计分析、机动车通行信息研判分析等交管业务提供精细化数据支撑。

3）规划在砖塔胡同、羊肉胡同东西两侧非灯控路口设置2套道路安全预警系统，提醒主路来车减速慢行，保障行人及机动车通行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格按照区财政局相关政策法规要求，严格按照《预算法》强化支出责任，根据项目实际效果对比评价项目绩效目标的完成情况。评价的对象和范围是“2022年金融街区域交通智能化水平提升项目”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和相关文件通知内容。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价进行引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标内容逐项进行，自评得分100分。本项目在2024年度完成全部项目建设，并通过我委及数据局的联合验收。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换区域内的16台路口信号机，新建50个违停自动抓拍点位，设置2套道路安全预警系统 | 50个 | 50个 | 15 | 15 | 1.完成建设50个得满分； 2.每完成建设少一个扣1分； 3.未完成不得分； 至23年底项目正在建设中。 |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 1.合格率100%得满分； 2.合格率每少5%扣1分； 3.合格率低于50%不得分； 至23年底项目正在建设中。 |
|  |  | 时效指标 | 2023年内完成建设 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 1年度内完成建设得满分； 2.完成每超10日扣1分； 3.建设中未完成得5分，未完成不得分。 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤207.62万元 | 207.62万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 以车为本向以人为本的转变，利用科技手段更多的服务于慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善等；注重交通功能到注重区域内协调发展的转变，科技手段不仅要服务于区域内交通效率的提升，还要在公共场所营造、区域活力提升等方面发挥积极的作用。 | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | / | / | / | / | / | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目将在未来的3至5年内持续为金融街区域慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善提供道路指引。 | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

评价结论： 西城区拖车服务项目自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

2024年预算安排207.62万元，于2024年1月15日到位，已支付207.62万元。

# （二）项目过程情况。

| 序号 | 项目阶段 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动招投标 | 2023年5月18日 |
| 2 | 中标 | 2023年6月30日 |
| 3 | 合同签订 | 2023年6月30日 |
| 4 | 深化设计及施工准备阶段 | 2023年6月30日-2023年7月31日 |
| 5 | 施工阶段 | 2023年8月1日-2024年4月26日 |
| 6 | 验收、交工阶段 | 2024年4月 |
| 7 | 试运行阶段 | 2024年4月-2024年5月 |
| 8 | 项目终验 | 2024年11月 |

# （三）项目产出情况。

结合区域现状，本次项目建设内容主要包括：

1）更换道路交通信号控制机。更换区域内的16台路口信号机，除具备基本的联网控制功能外，实现路口信号优化控制功能，提升信号机实时响应速度和智能化水平。

2）规划新建50个违停自动抓拍点位，对现有违停抓拍点位进行补充，对易发“灯下黑”违停点位进行专项治理，真正做到区域违法取证无死角；补充建设21套电子警察点位、21套反向卡口点位、16套斑马线不礼让行人抓拍点位，保障金融街区域智能化违法监测无死角，为道路交通流量统计分析、机动车通行信息研判分析等交管业务提供精细化数据支撑。

3）规划在砖塔胡同、羊肉胡同东西两侧非灯控路口设置2套道路安全预警系统，提醒主路来车减速慢行，保障行人及机动车通行安全。

# （四）项目效益情况。

以车为本向以人为本的转变，利用科技手段更多的服务于慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善等；注重交通功能到注重区域内协调发展的转变，科技手段不仅要服务于区域内交通效率的提升，还要在公共场所营造、区域活力提升等方面发挥积极的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、建设单位要严格控制项目需求与项目预算申报内容不产生偏差；

2、在有第三方监理单位参与项目的情况下也不能完全放手，应该增加对监理单位的管理。

六、有关建议

信息化系统建设完成后要注意保障项目的运维经费，为系统稳定运行创造便利条件。

七、其他需要说明的问题

无