西城区项目支出绩效报告

（2024年度）

部门名称      北京市西城区城市管理委员会

项目名称  2022年金融街区域交通智能化水平提升项目（配套设施和项目配套施工）

填报日期           2025年4月24日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 1、项目背景

基于金融街区域高端商务区、商业区的定位，对区域内交通环境、出行体验提出了很高的要求。以车为本向以人为本的转变，科技手段更多的服务于慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善等；注重交通功能到注重区域内协调发展的转变，科技手段不仅要服务于区域内交通效率的提升，还要在公共场所营造、区域活力提升等方面发挥积极的作用。

# 2、建设内容及实施情况

# 建设主动发光标志263块，主要包括金融大街、太平桥大街沿线道路指示牌、重要路口行人指示标志、行人警示标志，月坛南桥、月坛北桥桥区标志标牌，包括设备安装调试、挖沟回填、垃圾处置等工程内容。项目实施情况如下：

| 序号 | 项目阶段 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动招投标 | 2023年5月9日 |
| 2 | 中标 | 2023年5月29日 |
| 3 | 合同签订 | 2023年6月6日 |
| 4 | 深化设计及施工准备阶段 | 2023年6月7日-2023年8月7日 |
| 5 | 施工阶段 | 2023年8月7日-2023年11月7日 |
| 6 | 验收、交工阶段 | 2023年12月 |
| 7 | 试运行阶段 | 2023年12月-2024年1月 |
| 8 | 项目终验 | 2024年3月 |

# 3、资金投入和使用情况

项目按照区委区政府相关管理制度要求进行了预算申报和评审。项目立项批复5,107,951.27元，2024年出预算安排164.96万元，目前已支付104.40万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

为金融街区域慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善提供道路指引及城市亮化服务。

2、阶段性目标

建设主动发光标志263块，主要包括金融大街、太平桥大街沿线道路指示牌、重要路口行人指示标志、行人警示标志，月坛南桥、月坛北桥桥区标志标牌，包括设备安装调试、挖沟回填、垃圾处置等工程内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格按照区财政局相关政策法规要求，严格按照《预算法》强化支出责任，根据项目实际效果对比评价项目绩效目标的完成情况。评价的对象和范围是“2022年金融街区域交通智能化水平提升项目（配套设施和项目配套施工）”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和相关文件通知内容。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价进行引领。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设主动发光标志数 | 263块 | 263块 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 合格率100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年内完成建设 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤164.96万元 | 104.40万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 以车为本向以人为本的转变，利用科技手段更多的服务于慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善等；注重交通功能到注重区域内协调发展的转变，科技手段不仅要服务于区域内交通效率的提升，还要在公共场所营造、区域活力提升等方面发挥积极的作用。 | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目将在未来的3至5年内持续为金融街区域慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善提供道路指引及城市亮化服务。 | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

评价结论：根据评价指标内容逐项进行，自评得分96.3分。绩效级别为“优”，其中预算执行为6.3分，项目产出为50分，项目效益为30分，服务对象满意度为10分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目立项批复5,107,951.27元，2024年出预算安排164.96万元，目前已支付104.40万元。

# （二）项目过程情况。

| 序号 | 项目阶段 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动招投标 | 2023年5月9日 |
| 2 | 中标 | 2023年5月29日 |
| 3 | 合同签订 | 2023年6月6日 |
| 4 | 深化设计及施工准备阶段 | 2023年6月7日-2023年8月7日 |
| 5 | 施工阶段 | 2023年8月7日-2023年11月7日 |
| 6 | 验收、交工阶段 | 2023年12月 |
| 7 | 试运行阶段 | 2023年12月-2024年1月 |
| 8 | 项目终验 | 2024年3月 |

# （三）项目产出情况。

# 建设主动发光标志263块，主要包括金融大街、太平桥大街沿线道路指示牌、重要路口行人指示标志、行人警示标志，月坛南桥、月坛北桥桥区标志标牌，包括设备安装调试、挖沟回填、垃圾处置等工程内容。

# （四）项目效益情况。

以车为本向以人为本的转变，利用科技手段更多的服务于慢行交通、静态交通、交通安全以及城市环境改善等；注重交通功能到注重区域内协调发展的转变，科技手段不仅要服务于区域内交通效率的提升，还要在公共场所营造、区域活力提升等方面发挥积极的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、建设单位要严格控制项目需求与项目预算申报内容不产生偏差；

2、在有第三方监理单位参与项目的情况下也不能完全放手，增加对监理单位的管理。

六、有关建议

信息化系统建设完成后要注意保障项目的运维经费，为系统稳定运行创造便利条件。

七、其他需要说明的问题

无