西城区项目支出绩效报告

部门名称  北京市西城区城市管理委员会

项目名称  西城区2024年道路尘土残存量检测服务

填报日期    2025年4月16日

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 依据北京市（DB11/T353-2021）《城市道路清扫保洁质量与作业要求》和北京市城市管理委员会《关于印发2024年环境卫生重点工作任务的通知》（京管办【2024】80号）要求。我委每年对全区道路尘土残存量进行检测。

# 项目实施自2024年6月24日起至2025年6月23日止，每月检测环卫专业作业主次干道80条，全年960条，每月检测背街小巷80条，全年960条。

# 项目实施所需费用由区财政安排资金支持，共计1564560元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照北京市（DB11/T353-2021）《城市道路清扫保洁质量与作业要求》及市城管委相关要求执行。配备相应的专业人员和检测设备，以保证检测任务的完成及相关数据的报送；服务内容含：提供道路尘土残存量、温度、湿度、风速检测结果；检测结果统计分析；作业照片等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

乙方按照甲方的要求，制定检测计划，使用专业人员和检测设备，对西城区的道路进行道路尘土残存量检测，形成报告报甲方，并分析比对数据，提出合理化建议，不断提高西城区道路清扫保洁水平，减少道路尘土残存量。

我单位实施的：西城区2024年尘土残存量检测服务项目，项目资金支出共计1564560元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

2.评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、生态效益、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 评分要点措施进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （16分） | 检测主次干道 | 960 | 800 | 6.67 | 1.完成960处得满分 2.每少完成1处扣0.1分 3.未完成＞10处不得分 |
|  |  | 检测背街小巷 | 960 | 800 | 6.67 | 1.完成960处得满分 2.每少完成1处扣0.1分 3.未完成＞10处不得分 |
|  | 质量指标 （16分） | 《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T353-2021） | 1项 | 1项 | 16 | 1.符合标准得满分 2.不符合标准不得分 |
|  | 时效指标 （9分） | 每月检测主次干道80条 | 80 | 80 | 9 | 1.每月底前完成得满分 2.每超出指标值1天扣1分 |
|  |  | 每月检测背街小巷80条 | 80 | 80 | 9 | 1.6月30日前完成得满分 2.每超出指标值5天扣1分 |
|  | 成本指标 （9分） | 主次干道800元/条 | 800 | 800 | 4.5 | 1.成本控制在800元/条内得满分 2.超出不得分 |
|  |  | 背街小巷800元/条 | 800 | 800 | 4.5 | 1.成本控制在800元/条内得满分 2.超出不得分 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 （15分） | 通过检测，提升市民生活幸福 | 1项 | 1项 | 15 | 1.且有良好社会效益得满分 2.出现大面积舆情不得分 |
|  | 生态效益 指标 （15分） | 通过检测，提升环卫作业水平，进而提升西城区整体环境质量 | 1项 | 1项 | 15 | 1.安全作业无事故，不扰民得满分 2.作业造成生态破坏不得分 |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 提高环卫作业单位和街道满意度 | ＞80% | 90% | 10 | 1.满意度＞80%得满分 2.＜80%每降低5%扣1分 |

3.评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法。

4.评价标准：综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：1.前期准备阶段

（1）成立自评工作组

我单位成立了自评工作领导小组，由科室领导担任组长，与项目负责人及项目相关人员，负责协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。自评工作由科室领导与项目负责人及项目相关人员等部门抽调人员成立自评工作小组负责具体工作，并确定了各自的职责分工，包括制定工作方案、组织培训、绩效目标实现程度监督、自评结果的复核、问题汇总整改等具体工作，协调工作中出现的问题，与区财政及相关绩效管理部门进行对接等。

（2）制定本年度自评工作方案

工作小组制定了工作方案，明确了工作目标、工作内容、工作范围、职责分工、工作流程、工作进度、评价方法、评价体系以及成果应用等具体内容。并经领导小组审议通过后开始实施。

（3）确定评价指标体系

自评指标：本次选用的自评指标以预算批复的项目支出绩效目标申报表中的绩效指标为准开展自评。具体包括：

一级指标4个：项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标8个：包括：预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标及指标值：按年初经财政批复的绩效目标申报表中的三级指标确定。

评分权重：

一级指标评分权重：依据市局相关文件规定，一级指标权重统一设置为：项目资金10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；自评总分100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二级指标评分权重：①预算执行率1个指标，评分与一级指标评分一致，为10分；②产出指标总分50分，其中产出数量、产出质量作为自评重点，评分均按16分确定，其余产出时效及产出成本两项指标按9分确定。③效果指标总分30分，考虑项目资金主要以当期效益为重，故社会效益指标、生态效益各15分。④服务对象满意度1个指标，评分与一级指标评分一致，仍为10分。

三级指标评分权重：按三级指标对应工作内容的重要程度综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（4）确定评分规则。

单位自评评分采用定量和定性评价相结合的比较法进行，定量指标的评分：与合同指标值比，100%完成指标值的，得分按该项三级指标所赋全部分值计算（如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值）；未完成指标值的，按照完成值与设定指标值的比例计分。完成程度低于预期指标值60%以下或低于行业标准、历史标准的不计分。

定性指标的评分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（5）拟定绩效资料清单。根据政策，结合项目特点制定项目绩效自评资料清单。

2.组织实施阶段

（1）开展内部培训。就本单位本年度自评工作执行的政策、具体工作内容、评分体系建立、资料搜集审核、工作时间节点以及承担的责任等，对参与自评项目的全部人员了进行专门讲解培训。并将资料清单布置给各科室项目负责人。

（2）搜集资料。由项目负责人在规定的限期内完成资料搜集工作以及依据部门自评的指标体系和评分规则制定各自负责项目的评分体系，并由其科室负责人对资料的真实性、完整性、准确性以及评分体系的合理性等进行了复核，制作成项目自评资料手册。

（3）填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。根据项目绩效资料的事实为依据，由项目负责人员对项目资金情况、项目产出目标、项目效果目标、项目服务对象满意度目标等与实际的完成情况进行对比，找出预定绩效目标与实际完成情况之间的差异，分析原因、拟定改进措施，填报《项目支出绩效自评表》、依据提纲撰写《项目支出绩效评价报告》，经科室负责人复核后，提交自评工作组。

3.提交报告阶段

（1）自评结果审核。自评工作组成员按内部回避原则，依据项目自定的评分体系对科室提交的自评表填报内容、评分、绩效资料以及绩效评价报告等的合理性、完整性、客观性等进行审核。与项目负责人就相关事项进行沟通后出具修改意见并要求项目负责限期整改。

（2）修订自评结果。项目负责人依据修改意见，核对相关证据资料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》提交自评工作组，由财务科统一上传至区财政局。

4.成果应用阶段

（1）汇总分析自评问题。由自评工作组对自评项目出现的问题并进行归类整理，分析问题形成原因。限期要求项目负责人员提交整改措施，自评工作组对整改措施进行审议，无异议后形成各整改建议，向领导班子会进行汇报。

（2）实施整改。

制定整改清单，各项目单位限期整改，整改情况将形成报告，向领导班子汇报，对整改不彻底或存在严重问题的相关责任人追究相关责任。同时，组织相关科室对内控制度中存在的缺陷予以完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：通过西城区2024年道路尘土残存量检测工作经费项目的实施，逐步完成西城区2024年道路尘土残存量检测工作，从预算指标、产出、效益、满意度各方面达到了预期效果。

评价结论： 西城区2024年道路尘土残存量检测工作经费项目自评得分94.34分，绩效级别为“优”。其中：预算执行7分，项目产出47.34分，项目效益30分，服务对象满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项情况，立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标设立情况，绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入情况，预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金的管理情况，

（1）资金到位率：100%。

（2）预算执行率：项目预算资金按照计划执行。

（3）资金使用合规性：项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

2、项目组织实施情况，管理制度健全性：项目实施单位按照区财政结算评审等内控制度财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定；遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：2024年预计检测主次干道960条，背街小巷960条，实际检测主次干道800条，背街小巷800条。

- 产出质量：数据准确，符合标准。

- 产出时效：完成时序内的道路检测计划。

- 产出成本：符合要求。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过科学的检测方法，完成了检测工作，社会效益良好。

生态效益：有效降低了西城区道路尘土残存量数值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无