西城区项目支出绩效报告

（2024年度）

部门名称  西城区城市管理委员会

项目名称  灵境胡同至积水潭桥路段电力箱体“三化”环境整治提升项目

填报日期   2024.4.28

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

工作内容主要是对新街口北大街、新街口南大街、西四北大街、西四南大街、西单北大街两侧的电力设备进行整治。现状箱体外表面存在大量的污秽物影响其美观性，与周边环境不协调，而且部分设备位于人行步道及道路边缘，影响行人及车辆正常通行。其余现状箱变及开闭器已满足整治要求，但现状墙、地箱年久失修，箱体损坏严重，影响设备正常运行并存在人身安全隐患。

二、工作目标

(一)总体目标

按照“属地负责、市级协调、权属跟进”原则，2025年6月前完成箱体“三化”和多杆合一治理工作，消除安全隐患，净化空间环境，切实提升周边环境品质。

三、实施办法

（一）设计思路

1、电力箱体“三化”整治工作参照《关于规范做好多杆合一和箱体“三化”治理工作的指导意见》的相关要求执行，遵循“能隐则隐”原则。受条件限制无法实现隐形化的箱体，按照小型化、景观化设计改造。按照“一路、一箱、一方案”设计改造。

（二）工作安排

国网北京城区供电公司等设计单位实地勘察，确定灵境胡同 - 积水潭桥路段道路沿线箱体数据、位置、运行情况等情况。

下一步工作由各单位按照整治要求标准进行初步设计并提出相关需求，根据各单位提出的需求（明确箱体移改范围），我委协调各相关街道办事处、房屋权属等相关单位实地踏勘，落实箱体移改位置，再由各权属单位完善相关设计方案。争取2023年完成所有前期准备工作，年底进场施工，2025年6工程全面竣工。

# 四、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

严格按照区财政局相关政策法规要求，严格按照《预算法》强化支出责任，根据项目实际效果对比评价项目绩效目标的完成情况。评价的对象和范围是“灵境胡同至积水潭桥路段电力箱体“三化”环境整治提升项目”。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和相关文件通知内容。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价进行引领。

# 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标内容逐项进行，自评得分100分。

六、项目产出情况

截至目前灵境胡同至积水潭桥路段电力箱体“三化”环境整治提升项目施工工作已完成90%，其中灵境胡同至西直门内大街段已完工，西直门内大街至积水潭段完成80%。