|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 街巷精细化治理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城市管理办公室 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | | 47.6 | 45.409898 | 10 | | 95.40% | | 9.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | | 47.6 | 45.409898 | — | | 95.40% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 落实街巷上的外立面破损、设施设备破损等问题整改，规范街面环境秩序，精细做好背街小巷环境整治提升工作。 | | | | | | 100%完成城市管理精细化综合派发的外立面破损、设施设备破损等问题整改，精细做好背街小巷环境整治提升工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护辖区街巷环境整改 | | 73条街巷 | | 73条街巷 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 完成城市管理精细化综合派发的外立面破损、设施设备破损等问题整改。 | | 100%完成街面问题整改 | | 100%完成 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月完成整改率不低于90%，问题整改完成时间。 | | 2024年12月前 | | 2024年12月前完成全部整改 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： 实施方案执行率 | | 100% | | 100%执行绿化环境提升方案 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 47.6万元 | | 45.409898万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过街巷环境的治理工作，提升居民的出行条件和居住环境品质。 | | 得到提升 | | 精细做好背街小巷环境治理工作，完成外立面破损、设施设备破损等问题整改，居民的出行条件和居住环境品质得到提升 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过项目实施，增加居民的休闲空间，街巷环境也越来越优美。 | | 得到改善 | | 通过天宁寺南里蝴蝶槐公园绿化提升等项目，街巷环境得到改善 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过街巷环境整治，使辖区环境质量得到有效改善，本项目的推行，将不断推进地区环境建设工作的持续有效开展。 | | 持续有效开展 | | 通过修补海润花园小区门前便道等项目，  持续提升辖区环境质量 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | | ≥90% | | 92% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.54 | |  | |