|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 违法建筑拆除工程经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广外街道办事处 | | | | | 实施单位 | 城管办 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 560.8 | 867.254 | | 867.254 | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560.8 | 867.254 | | 867.254 | — | | 10 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 坚持把拆违与治脏治乱、坚持拆违与重点工程、坚持拆违与消除安全隐患、坚持拆违与改善民生有机结合起来，不断改善辖区环境品质。 | | | | | 坚持以拆违为抓手，推动疏整促工作走深走实，全年拆除并销账违法建设146处，建设面积共10562.75平方米，已完成年度拆违任务105.63%，优化人居环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除面积 | | | 10000平方米 | 10000平方米 | 5 | 5 | |  | |
| 疏解人口 | | | 100人 | 100人 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | |  | |
| 重大安全事故率 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | |  | |
| 拆除违法建设质量标准 | | | 达到场干地净 | 达到场干地净 | 3 | 3 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 2024年4月前 | 4月前 完成方案及前期准备 | 5 | 5 | |  | |
| 依据下达年度任务选取施工单位 | | | 2024年5月 | 5月完成招标 | 5 | 5 | |  | |
| 施工时间 | | | 一年 | 提前完成年度任务 | 5 | 5 | |  | |
| 验收时间 | | | 按照合同约定年度任务完成及时验收。 | 完成验收 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | | | 867.254 | 867.254 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 聚集人气，资产得到增值，市场增加效益，招商增添魅力。 有利于促进地区招商引资，增加市场效益。 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善居民周边生活环境，提升生活品质，促进地区经济发展 | | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为居民提供干净、整洁、优美、清新的生活环境。 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进各社会产业协调发展，进一步改善周边居民生活质量，使该地区经济建设和社会协调发展。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对周边环境改善的满意度 | | | ≥80% | 91% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |