**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西城园管理系统升级改造（四期） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城园管委会（区科委） | | | | 实施单位 | | 西城园管委会（区科委） | | | | |
| 项目资金 （元） | |  | |  | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 52900 | 52900 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 52900 | 52900 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 基于数字西城园创新服务平台已有成果，持续提升西城园数字化信息化建设水平，聚焦政策精准匹配服务，构建多层级标签体系，结合政策智能分析，精准推送惠企政策，主动为企业服务，打造新业态新模式下的企业创新服务载体。强化政策兑现，基于新修订的政策策略，建立从政策预约到资金兑付的全流程业务服务体系，优化业务办理流程，打造政策兑现的闭环管理服务能力，支撑西城园管委会社会治理能力和治理水平的提升。 | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | | 1套 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | ≥99.9% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | ≤0.1% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 故障响应率 | | ≥100% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | 18个月 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | 项目质量保障金5.29万元 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动西城园数据资源复用和价值挖掘水平提升 | | 对现有的信息系统进行深入发掘，达到资源复用的目的。对于现有的应用系统，进行资源梳理和分析，厘清应用系统数据资源内容，从而为资源价值挖掘奠定基础。平台建成后，将形成适合西城园企业发展的数据综合管理体系和业务分析应用体系 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升企业个性化服务水平和园区精细化管理能力 | | 在研究、规划、实施过程中，将形成一套有益的方法、策略和经验，完成西城园信息化数字化持续提升的目标，为西城区园区精细化管理及发展规划等工作提供数据和业务支撑 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 依托中关村西城园企业级数据资源整合成果，有效提升政府内部各部门间的协同监管能力，提高公共管理效率，降低公共管理成本 | | 提高政务工作效率 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门对项目支撑情况表示满意 | | ≥90% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |