西城区项目支出绩效报告

（ 2024年度）

部门名称  北京市西城区机关事务服务中心

项目名称  京源大厦装修改造工程

填报日期      2025年3月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

西城区机关事务服务中心负责京源大厦装修改造工程，项目位于南横西街双槐里小区甲1号，北临南横西街、南侧为住宅小区，东临盆儿胡同，西侧为双槐树一巷。

本项目1994年建成，已近30年。地上9层、地下3层。总建筑面积（按产权证面积）约3.99万㎡，其中地上3.21万㎡，地下0.78万㎡。

2.主要内容

本项目为装修改造项目，项目总建筑面积 39859.4 平方米，其中，地上32091.9平方米，地下 7767.5 平方米，主要建设内容包括建筑装修工程、结构加固工程、给排水工程、暖通空调工程、电气工程、智能化工程、景观工程、室外小市政工程、红线外大市政工程等。

3.项目实施情况

（1）项目招投标情况

项目依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，制定项目购置、施工管理措施。施工过程中，施工单位做到施工过程标准、装修工序合理等原则，确保房屋装修项目顺利完成。

（2）项目实施及验收情况

项目实施过程中，加强制度管理，规范房屋装修过程和程序，做好留痕（施工计划、实施方案、现场照片、协调会会议纪要、验收单及报告等）工作，努力提高服务水平，为机关广大干部职工营造良好的办公、生活环境。

- 项目管理情况

## 安排专人全程监督项目实施全过程：项目预算、招投标、合同签订、项目实施、工程质量、施工安全、竣工验收、资金结算，组织结构健全等。

## 依据相关规定，对财政性资金安排的5-50万元的房屋装修工程项目，中心委托有资质的中介机构进行评审；对财政性资金安排的50万元以上的小型建设项目，由区财政局委托有资质的社会中介机构进行评审，以规范投标项目评审行为，加强政府投资建设项目支出管理。

4.资金投入和使用情况

京源大厦装修改造工程2024年区财政局财政预算批复资金148635500元，2024年12月底追加预算资金29709183.38元。

截至2024年12月31日，实际到位资金178344683.38元，实际支出173961787.97元。年末结余0.00元。

- 项目绩效目标。

1.总体目标

计划对京源大厦装修改造，包括建筑装修工程、结构加固工程、给排水工程、暖通空调工程、电气工程、智能化工程、景观工程、室外小市政工程、红线外大市政工程等。

2.阶段性目标

完成京源大厦装修工程设计、造价咨询、施工、监理合同签订工作，取得施工许可证，2024年3月开工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.绩效评价的对象和范围

京源大厦装修改造工程支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效评价指标体系

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。具体评价指标体系详见附件。

3.绩效评价方法

综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

4.绩效评价标准

依据西城区机关事务服务中心相关要求，严格执行、规范管理。

（三）绩效评价工作过程。

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

1.前期准备阶段

（1）成立自评工作组

加强组织领导，成立西城区机关事务服务中心机关用房项目自评工作领导小组，具体负责人推进任务的落实。

（2）制定本年度自评工作方案

工作小组制定了工作方案，明确了工作目标、工作内容、工作范围、职责分工、工作流程、工作进度、评价方法、评价体系以及成果应用等具体内容。

（3）确定评价指标体系

依据区机关事务服务中心评价指标体系（附件）进行评分。

2.组织实施阶段

（1）开展内部培训。领导小组就机关用房装修项目自评工作执行的政策、具体工作内容、评分体系建立、资料搜集审核、工作时间节点以及承担的责任等，对参与自评项目的全部人员了进行专门讲解培训。

（2）搜集资料。由具体负责人在规定的限期内完成资料搜集工作以及依据部门自评的指标体系和评分规则制定机关办公区房屋维修经费项目的评分体系，并对资料的真实性、完整性、准确性以及评分体系的合理性等进行复核，制作成项目自评资料手册。

（3）填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。根据项目绩效资料的事实为依据，由具体负责人对项目资金情况、项目产出目标、项目效果目标、项目服务对象满意度目标等与实际的完成情况进行对比，找出预定绩效目标与实际完成情况之间的差异，分析原因、拟定改进措施，填报《项目支出绩效自评表》、依据提纲撰写《项目支出绩效评价报告》。

3.提交报告阶段

（1）自评结果审核。自评工作组成员依据项目自定的评分体系对提交的自评表填报内容、评分、绩效资料以及绩效评价报告等的合理性、完整性、客观性等进行审核。

（2）修订自评结果。具体负责人依据修改意见，核对相关证据资料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》。

4.成果应用阶段

（1）汇总分析自评问题，制定整改清单，将整改情况形成报告。

（2）积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：完成京源大厦装修改造工程合同签订工作，2023年年底取得施工许可证，2024年3月开工。

评价结论：京源大厦装修改造工程工程自评得分99分，绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照京西城发改（审）〔2023〕69 号批复，西城区机关事务服务中心负责京源大厦装修改造工程。包括建筑装修工程、结构加固工程、给排水工程、暖通空调工程、电气工程、智能化工程、景观工程、室外小市政工程、红线外大市政工程等。

（二）项目过程情况。

1.项目资金管理情况

京源大厦装修改造工程区财政局财政预算批复资金148635500元。

截至2024年12月31日，实际到位资金178344683.38元，实际支出173961787.97元。年末结余0.00元。

本项目严格按照相关规定进行资金管理。项目所有款项均按照合同约定，依据项目进度拨付资金。

2.项目组织实施情况

项目实施过程中，加强制度管理，规范房屋装修过程和程序，做好留痕（施工计划、实施方案、现场照片、协调会会议纪要等）工作，努力提高服务水平，为机关广大干部职工营造良好的办公、生活环境。

（三）项目产出情况。

通过本项目的实施，改善了行政性办公用房的办公条件，提升了行政效能，方便服务群众，推动行政管理事业发展，促进行政工作规范化建设，提升区机关事务服务中心外部形象。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过本项目的实施，改善了行政性办公用房的办公条件，提升了行政效能，方便服务群众，推动行政管理事业发展，促进行政工作规范化建设，提升区机关事务服务中心外部形象。

可持续影响：有效改善办公用房及公共区域的环境，办公用房及公共区域使用的可持续利用，为推动区域经济社会的可持续发展提供保障。

服务对象满意度：各使用单位对房屋装修工作执行满意度100%。

项目实施后产生的社会效益、可持续影响效益及服务对象满意度与预期设定的绩效目标一致。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：区机关事务服务中心成立了机关用房领导小组，具体负责房屋租赁的统筹协调。负责经费的拨付和监管工作；负责各各单位的办公家具配备；负责各单位的办公通讯及网络的联通。

按照财政的相关规定，健全项目管理制度；建立经费内部监测机制专款专用，严格按照合同支付每笔费用。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

进一步加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

区机关事务服务中心评价指标体系

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | 1.按项目实际支出/项目预算数*标准分计算得出。 2.实际支出小于预算数，属正常招投标等形成资金结余的不扣分。 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量 指标 （15分） | 房屋总装修面积。 | 8 | 1.本指标以总装修面积为准进行评分：实际进行的装修面积/应进行的装修面积*标准分计算得出； 2.评分低于95%不得分。 |
|  |  |  | 保障各办公区房屋的安全、整洁。 | 7 | - 有安全、消防不达标的办公区不得分。 - 有卫生不达标的办公区不得分。 |
|  |  | 质量 指标 （15分） | 严格按照合同约定条款执行,工程整体验收合格率 | 15 | 1.年度验收合格率100%得满分； 2.验收合格率90%以上按实际通过率/100%*标准分计算得出； 3.验收合格率90%以下不得分。 |
|  |  | 时效 指标 （10分） | 完成项目勘察、设计、方案制定、立项等工作 | 3 | 1.按期完成的满分； 2.一季度底前完成，每延期1个季度扣1分； 3.四季度后完成得0分。 |
|  |  |  | 完成项目完成招投标（三方比价）、合同签订工作 | 3 | 1.按期完成的满分,每延期1个季度扣1分； 2.四季度后完成得0分。 |
|  |  |  | 完成整体项目施工和验收工作，完成合同款的支付。 | 4 | 1.按期完成的满分,每延期1个季度扣1分； 2.四季度后完成得0分。 |
|  |  | 成本 指标 （10分） | 严格按照预算控制成本，各项支出控制在年度预算范围内 | 6 | 1.按期完成的满分,每延期1个季度扣1分； 2.四季度后完成得0分。 |
|  |  |  | 履行招标及合同成本控制措施 | 4 | 1.项目成本低于控制总额得满分； 2.项目成本超预算不得分。 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济 效益 指标 （7分） | 确保办公区域工作正常开展。 | 7 | 1.办公区域工作正常开展，效果为优，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.办公区域工作未正常开展，不得分 |
|  |  | 社会 效益 指标 （8分） | 为各职能部门履职提供服务保障,提高机关各职能部门的办公效率。 | 8 | 1.装修项目全部实施，年验收合格率100%，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.装修项目未全部实施，年验收合格率不足100%，不得分。 |
|  |  | 生态 效益 指标 （7分） | 装修改造工程中使用环保材料。 | 7 | 1.装修项目中全部使用环保材料，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.装修项目中未全部使用环保材料，不得分。 |
|  |  | 可持续影响指标 （8分） | 通过对各办公区房屋进行维修维护，有效改善机关办公环境。 | 8 | 1.办公环境明显改善，效果为优，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.办公环境有效改善，效果为良，按标准分的80%-60%（含60%）计分； 3.办公环境改善效果差，按标准分的60%-0%合理确定分值。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 指标1：各办公区工作人员对房屋维修工作的满意度 | 10 | 1.满意度达标的得满分； 2.满意度80%以上的，按实际满意度/95%*标准分计算得出； 3.满意度80%以下不得分。 |