项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市第四中学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 更新专用购置经费——更新游泳馆水过滤系统设备 |  | 预算金额 | 2336332元 |
| 项目负责人 | 杨薇 |  | 联系电话 | 18600848069 |
| 单位地址 | 北京市西城区西黄城根北街甲2号 |  | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 原有水循环设备为2008年改造使用，至今已有10年。设备老旧，现多处出现无法修复和管道跑冒滴漏等现象，我校高中部游泳馆在2018年进行了整体加固改造，没有设及设备更新，存在安全隐患。游泳馆设备一旦更新改造后，此次对教育教学及安全卫生检疫部门对游泳馆的开放和使用，能够达到使用需要，从而促进教育教学的开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 1200㎡ |  |
|  |  | 产出质量指标 | 我校高中部游泳馆在2018年进行了整体加固改造，没有设及设备更新，存在安全隐患。游泳馆设备一旦更新改造后，此次对教育教学及安全卫生检疫部门对游泳馆的开放和使用，能够达到使用需要，从而促进教育教学的开展。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年5月完成设计及前期准备工 作；2019年7月前完成组织招标工作； 2019年7月中旬开始配送施工；2019年8月底完成项目达到使用效果。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目实施本着实用、节俭的原则，总成本控制在2336332元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 我校高中部游泳馆在2018年进行了整体加固改造，没有设及设备更新，存在安全隐患。游泳馆设备一旦更新改造后，此次对教育教学及安全卫生检疫部门对游泳馆的开放和使用，能够达到使用需要，从而促进教育教学的开展。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 本项目中涉及的设备、设施均为节能环保产品。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 我校高中部游泳馆在2018年进行了整体加固改造，没有设及设备更新，存在安全隐患。游泳馆设备一旦更新改造后，此次对教育教学及安全卫生检疫部门对游泳馆的开放和使用，能够达到使用需要，从而促进教育教学的开展。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 游泳馆设备更新改造后，为全校约1600名师生提供了一个，在室内安全活动的场所。也为四中能有一个符合室内运动标准的体育馆提供了有利保障。 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  | 无 |  |