| 项目支出绩效申报文本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |
| 单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 北京市鲁迅中学 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市鲁迅中学多功能厅综修（一期） | 预算金额 | 3176000元 |  |
| 项目负责人 |  | 刘杰 | 联系电话 | 66035483 |  |
| 单位地址 |  | 西城区新文化街45号 | 邮政编码 | 100031 |  |
| 项目总体绩效目标 |  | 1、由于原有房屋用于经营旅馆，结构不适合用于教学用房，加之20多年经营方多次改造内部结构，将承重墙拆除，破坏了整体结构造成极大安全隐患，学校无法使用。 2、现在北京市已进入适龄学生入学的高峰期，政府和教育主管部门压力剧增，学校有义务承担更多的责任，但是学校现有条件不能满足需求，急需将闲置的房屋进行改建，可有效改善学校办学条件，满足教育教学需要。 3、突出实用、彰显特色、实现双赢。随着学校发展的需要和办学特色的彰显，学校硬件设施的保障作用越来越重要，为不断提升办学品质和特色，突显学校特有的文化韵味，需要重新规划这一建筑。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 |  |  |  |
|  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、屋面拆除 |  |  | 1200平方米 |
|  |  | 2、墙面铲除 |  |  | 400平方米 |
|  |  | 3、屋面防水层拆除 |  |  | 320平方米 |
|  |  | 4、渣土运输 |  |  | 1210平方米 |
|  |  | 5、屋面保温层、防水层 |  |  | 2430平方米 |
|  | 产出质量指标 | 1、符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 2、施工天数 |  |  | 315天 |
|  |  | 安全测试率； |  |  | 达到100% |
|  | 产出进度指标 | 1、完成方案制定和前期准备工作； |  |  | 2018年6-7月 |
|  |  | 2完成招标工作及签订合同； |  |  | 2018年9月 |
|  |  | 3、施工 |  |  | 3-7月 |
|  |  | 4、完成项目验收； |  |  | 7-8月 |
|  |  | 5、项目实施满意度调查 |  |  | 9-10月 |
|  | 产出成本指标 | 1、项目预算总控制数 |  |  | 3176000元 |
|  |  | 其中：安全文明施工费 |  |  | 113129.61元 |
|  |  | 暂列金额 |  |  | 370000元 |
|  |  | 2、项目通过公开招标的方式实施 |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 最大化的挖掘学校现有资源，为西城区的教育服务。工程实际产出成本3176000元 |  |  | 提升办学条件，改善办学环境 |
|  | 社会效益指标 | 改善学校的基础设施条件 |  |  | 得到提升 |
|  |  | 提高校内安全性 |  |  | 得到保证 |
|  |  | 对学校教育教学开展的支撑程度 |  |  | 顺利高效 |
|  | 环境效益指标 | 对常年闲置房屋进行改建，提升办学条件，改善学校环境 |  |  | 得到提升 |
|  | 可持续影响指标 | 项目改造后可持续有效地为在校学生、教职工服务。 |  |  | 长期 |
|  |  | 保障和推动学校教育教学活动的发展 |  |  | 具有可持续性 |
|  | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 100% |
|  |  | 学生、教职工满意度达到 |  |  | 100% |