| 项目支出绩效申报文本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |
| 单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 北京市鲁迅中学 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善教室灯光照明 | 预算金额 | 220000元 |  |
| 项目负责人 |  | 刘杰 | 联系电话 | 66035483 |  |
| 单位地址 |  | 西城区新文化街45号 | 邮政编码 | 100031 |  |
| 项目总体绩效目标 |  | 落实《国家教育“十三五”发展规划纲要》、《“健康北京2030”规划纲要》，和近期教育部会同国家卫生健康委员会等八部门制定的《综合防控儿童青少年近视实施方案》工作的不断推进。学校高度重视物质环境的建设与设备维护工作，在2018年7月进行的物质环境检测中，学校灯管照明指标不合格，制定整改措施，对学校灯光照明不足情况提出改造需求，增加室内灯管数量，达到标准要求。专业教室22间、办公室22间。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 |  |  |  |
|  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、专业教室 |  |  | 22间 |
|  |  | 2、办公室 |  |  | 22间 |
|  | 产出质量指标 | 达到物质环境检测标准 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 安全测试率； |  |  | 达到100% |
|  | 产出进度指标 | 1、完成方案制定和前期准备工作； |  |  | 3-5月 |
|  |  | 2、完成招标工作及签订合同； |  |  | 6月 |
|  |  | 3、设备采购到位、安装、试运行、培训； |  |  | 7-8月 |
|  |  | 4、完成项目验收； |  |  | 8月 |
|  |  | 5、项目实施满意度调查 |  |  | 9月 |
|  | 产出成本指标 | 项目预算总控制数 |  |  | 220000元 |
|  |  | 其中：专业教室 |  |  | 110000元 |
|  |  | 办公室 |  |  | 110000元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工程实际产出成本220000元 |  |  | 节约预算 |
|  |  | 设施设备安全 |  |  | 优化 |
|  | 社会效益指标 | 改善学校教学楼的基础设施条件 |  |  | 得到提升 |
|  |  | 提高校内安全性 |  |  | 得到保证 |
|  |  | 对学校教学工作开展的支撑程度 |  |  | 顺利高效 |
|  | 环境效益指标 | 改造灯光照明，改善工作教学环境，减少学生近视率 |  |  | 治理及得到改善 |
|  | 可持续影响指标 | 项目改造更新后设施设备将在3年内持续有效地为在校学生、教职工服务。 |  |  | 3年 |
|  |  | 保障和推动学校物质环境的提升 |  |  | 具有可持续性 |
|  | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 100% |
|  |  | 学生、教职工满意度达到 |  |  | 100% |