项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市第十四中学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市第十四中学初中部更换彩钢板 |  | 预算金额 | 1700000 |
| 项目负责人 | 辛魁 |  | 联系电话 | 18600598516 |
| 单位地址 | 北京市西城区老墙根65号 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 2019年8月25日该项目完成，绩效目标：全面更换教学楼顶层彩钢板，以达到彻底消除消防隐患，杜绝隐患苗头，同时重新铺设防水以及修整女儿墙等附属设施，杜绝高空坠物隐患，消除屋顶漏水现象，确保学校正常的教育教学秩序，确保师生员工的人身安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 更换1800平米的彩钢板铺设1800平米防水。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 彻底消除彩钢板带来的安全隐患，消除坠物风险，消除漏水现象。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 该工程必须在7月13日开工，8月25日 完工 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 170万 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 达到消除安全隐患 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目实施后对区域安全带来良好的影响 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 工程完成后，安全的教育、教学环境促进师 生安心工作、安心学习 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更加安全的环境将持续促使学生更加珍惜舒适学习环境 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 消除安全隐患，保证工程安全、按期完成，质量达标，家长、师生的满意度高 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |