项目支出绩效目标申报表

（  2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市第十五中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市第十五中学门窗改造 |  |  | 预算金额 | 60万元 |
| 项目负责人 | 王刚 |  |  | 联系电话 | 15600650332 |
| 单位地址 | 北京市西城区育新街2号 |  |  | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 学校教育教学硬件标准提高，改善校园的育人环境，保障师生的安全。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 各类教室门窗改造60万 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按相关要求改造，指标均达到学校需要的标准 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 | 4月完成招投标工作8月底前完工 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 | 成本控制在60万元 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 硬件办学条件得以进一步改变，惠及全体学生、教师，产生良好而持久的社会效益。 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 改善师生上课环境和教师办公环境，最终促进师生共同成长。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对学校的持续发展，提高学校声望，作用显著。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长及校区周边群众的满意度将有大的提升。 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |