项目支出绩效目标申报表

（  2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市第十五中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新增初中部油烟净化设备 |  |  | 预算金额 | 34万元 |
| 项目负责人 | 刘寒秋 |  |  | 联系电话 | 15600650108 |
| 单位地址 | 北京市西城区盆儿胡同58号 |  |  | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类√ |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 学校食堂符合新的油烟排放标准和噪声标准，坚决打赢蓝天保卫战,改善校园周围环境空气质量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 2.5万分量和1.6万风量的油烟净化设备各一套 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按相关环保要求和净化器行业标准验收 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 | 4月完成招投标工作8月底前完工 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 | 成本控制在34 万元 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少油烟对大气的污染和降低设备的噪声污染，油烟排放将符合新的排放标准。社会效益显著。 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 美化环境，改善校园周围环境空气质量，增强了环境育人的效果。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对学校的持续发展，提高学校声望，作用显著。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长及校区周边群众的满意度将有大的提升。 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |