| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文物保护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 |  | 9.7164 | 10 | 97％ |  |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年全区文物工作重点着眼实现以下社会效益： 1、通过会议、培训、交流，有效传达贯彻中央、市、区政府文物工作精神，提高从业人员工作能力与专业水平。 2、通过扎实有效的开展业务工作，依法完善西城区文物保护工作体系，提高政府科学管理能力，为领导决策以及全区文物保护发展、城市形象和品质的提升提供科学准确的智力支持和基础性保障，从而实现留住西城的历史根脉，充实“四名”体系建设的任务目标。 3、依托文化遗产日等重要时间节点，开展文物法律、法规及文物保护知识普及宣传，从而有效提高公众守法意识，宣传文物保护观念。 |  |  |  |  |  | 符合预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：委托专业机构依法划定不可移动文物保护范围、建控地带所需经费。 |  |  | 大于等于1次 | 无 | 5 |  | 4 | 不可移动文物保护范围、建控地带的划定工作已基本完成 |  |
|  |  |  | 指标2：如遇文物建筑险情，在正式修缮前委托相关单位进行抢险支护、苫盖、围挡等相关经费。 |  |  | 大于等于1次 | 无 | 4 |  | 4 | 未遇文物建筑险情 |  |
|  |  |  | 指标3：委托专业机构或专家开展文物认定、鉴定、价值评估工作所需经费。 |  |  | 大于等于1次 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：委托专家在工程实施过程中协助进行监督、验收、专业技术指导等相关经费。 |  |  | 大于等于1次 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保不可移动文物安全，并督促管理使用单位落实好文物保护工作 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：委托专业机构依法划定不可移动文物保护范围、建控地带所需经费。 |  |  | 完成最终成果，经评审会验收合格后立即结算 | 无 | 4 |  | 3 | 不可移动文物保护范围、建控地带的划定工作已基本完成 |  |
|  |  |  | 指标2：委托专家在工程实施过程中协助进行监督、验收、专业技术指导等相关经费。 |  |  | 20个工作日内完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：委托专业机构或专家开展文物认定、鉴定、价值评估工作所需经费。 |  |  | 20个工作日内完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委托专业机构依法划定不可移动文物保护范围、建控地带所需经费。 |  |  | 专业机构开展区级文物保护单位保护范围、建控地带研究划定1万元/项。 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：如遇文物建筑险情，在正式修缮前委托相关单位进行抢险支护、苫盖、围挡等相关经费。 |  |  | 根据文物实际险情测算 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：委托专家在工程实施过程中协助进行监督、验收、专业技术指导等相关经费。 |  |  | 出现场1000元/人/次 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：委托专业机构或专家开展文物认定、鉴定、价值评估工作所需经费。 |  |  | 专家认定、鉴定费1000元/人/次。专业机构开展历史文化价值评估及历史资料搜集2.5万元/项。 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：持续推进已迁建 文物复建工作 |  |  | 至少完成一项文物复建方案的批复 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障文物修缮项目顺利实施 |  |  | 保障文物修缮项目顺利实施 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2接诉即办满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.7 |  |  |