全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 软件正版化工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化市场综合执法大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成对全区政府机关软件正版化培训工作，制定年度工作方案，部署年度工作任务。 目标2：部署好全区政府机关正版软件检查工具，保证工具运行环境。 目标3：完成全区软件正版化培训工作 目标4：审核全区政府机关软件正版化材料，确保迎检材料完备无误。 目标5：对全区60家机关单位的检查走访工作。 目标6：完成迎检材料汇编制作。 |  |  |  |  |  | 4月完成年度工作方案的制定，确定年度工作任务。 完成全区政府机关正版化检查工具的部署工作 8月召开全区政府机关软件正版化培训会。 9月起收集并审核全区政府机关软件正版化材料，现场检查无材料问题。 全年完成60家单位的实地走访工作。 完成制作全区迎检材料汇编。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 走访单位数量 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 材料验收数量 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度正版化考核结果 |  |  | 10 | 7 | 10 |  | 7 |  | 年度工作考核中，有扣分情况，影响了我区的考核成绩，2025年我局计划将在考核中暴露出的问题上报区委宣传部，并建议聘请专业技术团队的方式加强软件正版化工作常态化管理，以确保2025年的考核不出现扣分情况。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训工作开展及时率 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 材料验收完成及时率 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 正版化工作经费 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 协助开展整改工作建议事项采纳率 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位调查问卷满意度 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |