| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.246 | 62.446 |  | 62.446 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.246 | 62.446 |  | 62.446 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.确保图书馆互联网安全稳定运行。 2.确保aleph系统、24小时自助图书馆、自助借还机等设备的正常运行。 3.确保网站、微信公众平台等正常向读者提供服务。 |  |  |  |  |  | 完成了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入带宽 |  |  | 3条 | 3条 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 软硬件维护 |  |  | 10项 | 10项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 软硬件验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行进度 |  |  | 11月30日前 | 11月30日前 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤66.246万元 | 62.446万元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 互联网正常运行 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 软硬件正常运行 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 |  |  | ≥85% | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |