1.项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指(2023)1829号 西城区数字文化馆建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  |  | 联系电话 |  | ********* |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 190.673 |  | 1,906,730 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 190.673 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划总投入为人民币191.7463万元，旨在确保项目顺利推进并达成预期目标。资金分配具体如下：1.基础软件开发费用：139.1250万元，用于定制开发符合项目需求的基础软件系统。2.国产软件购买：31.5万元，旨在促进国产化替代，采购高质量国产软件产品。3.监理费用：4.1738万元，用于聘请专业机构对项目实施过程进行全程监督，确保项目质量。4.软件测评费用：8.3475万元，用于对开发完成的软件进行专业测试，评估其性能与稳定性。5.等保测评费用：8.6万元，针对项目涉及的信息系统进行等级保护测评，确保信息安全。 |  |  |  |  |  | 该项目实际投入资金为190.673万元，与计划略有差异，总体控制在预算范围内。具体使用情况如下：软件开发费用：实际支出139.1万元；国产化软件采购：实际支出31.5万元；监理服务费用：实际支出4.173万元；软件测评与等保测评：合计支出15.9万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软件开发费 |  |  | 开发实际情况 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成品软件购置费 |  |  | 按需购买 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：监理费 |  |  | 开发规模 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：软件测评费 |  |  | 开发规模 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：安全测评费 |  |  | 等保要求 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：软件开发费 |  |  | 达到各项目标 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成品软件购置费 |  |  | 达到需求目标 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：监理费 |  |  | 履行监理流程 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：软件测评费 |  |  | 符合测评标准 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：安全测评费 |  |  | 符合测评标准 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成进度 |  |  | 按时完成网站建设 | 100% | 15 |  | 14 |  | 与科信局材料沟通，审批延后，验收延时完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 1,917,463 | 1,906,730 | 15 |  | 14 |  | 与计划略有差异，总体控制在预算范围内。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建设西城区数字文化馆项目，方便公众及时参与西城区文化馆相关活动。 |  |  | 达到各项目标 | 100% | 20 |  | 19 |  | 数字文化馆文化传播效能有待进一步增强。​ |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 良好 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 后续进一步优化平台交互设计，提升网站便捷性，建立"线上+线下"双轨反馈机制，设置满意度实时评价模块，及时了解群众需求。 |  |
|  |  |  | 指标2：受众面 |  |  | 广泛 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 定期更新热点专题，定向推送个性化内容推荐。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |