| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区考务专网设备时间同步系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 信息办 |  |  |  | 实施单位 |  | 西城考试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝颖 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910122271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.738 | 11.738 | 11.738 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.738 | 11.738 | 11.738 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目从GPS、北斗等系统上获取标准时间信息，并通过NTP/SNTP或其他网络协议，在考务专网中为国家教育考试综合管理平台各设备提供标准时间服务。在考试中心配置时钟服务器和集中管理软件，对网络设备进行时间校正，达到全区同步且精准的时间。 |  |  |  |  | 本项目能够为考生、考务人员提供精准统一的时间服务，同时为其他网络设备提供授时服务，保证标准化考点各业务系统时间的一致性，考务指令下达时间的精确性，避免出现考务工作计时问题，保障各类考务系统运行的高效、统一和安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考点时钟同步服务器 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 标准化考点网络时钟 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 标准化考点时钟智能管理系统 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 向考务专网各考点校远程电子巡查系统授时成功率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订工作 |  | 5月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成设备部署及调试 |  | 6月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统试运行 |  | 9月 | 6月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收工作 |  | 10月 | 7月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在11.738万元以内 |  | ≤11.738万元 | 11.738万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证标准化考点各业务系统时间的一致性，考务指令下达时间的精确性保障各类考务系统运行的高效、统一和安全 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 避免手动校时效率低下、时间不同步等问题 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 西城区考试中心考务工作满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |