| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年远程电子巡查系统维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 信息办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城考试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910122271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49 | 48.90042 |  | 48.90042 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 48.90042 |  | 48.90042 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目保障西城区教育考试中心、西城区各考点校在高考、中考、学考、成人高考、自学考试等各项考试时，远程电子巡查系统全部设备均能正常运转，在考试前将损坏设备进行及时更新或修缮，发挥远程电子巡查系统应有的作用，确保视频监控不留死角，保障各项考试的公平性与公正性。 |  |  |  |  |  | 本项目在全区各考点校考试远程电子巡查系统摄像头、线路等设备出现故障及损坏,需要维修、更换等情况出现时，技术支持公司能够第一时间提供工程技术人员前往考点校及考试中心进行巡查设备的拆除、更换或维修、安装、调试等服务，确保涉及考试的所有设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成远程电子巡查系统维修任务 |  |  | ≥15次 | 23次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修工作按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在49万元以内 |  |  | ≤49万元 | 48.90042万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障考试中心、各考点远程电子巡查系统正常运行 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 确保各项考试的公平性、公正性 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 考试中心考务工作满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |