| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化项目-北京市第十四中学-教育设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十四中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 欧阳利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466660518 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.66 | 33.66 |  | 33.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.66 | 33.66 |  | 33.66 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目建设地址为我校新桥校区，实现该校址校园广播和数字电话系统覆盖，满足校园教育教学需要。 |  |  |  |  |  | 1：安装校园数字广播系统1套； 2：安装校园IP电话系统1套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50% | 数量指标 | 指标1：IP网络广播主机 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：IP网络广播系统软件 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：IP网络虚拟终端 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：DVD播放机 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5：会议麦克风 |  |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标6：前置放大器 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标7：IP网络音箱（监听） |  |  | 1只 | 1只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标8：彩屏桌面话筒 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标9：智能电源时序器 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标10：配线架 |  |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标11：理线器 |  |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标12：交换机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标13：广播设备机柜 |  |  | 1只 | 1只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标14：IP音箱主箱 |  |  | 14只 | 14只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标15：IP网络功放 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标16：吸顶音箱 |  |  | 16只 | 16只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标17：IP网络功放 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标18：壁挂音箱 |  |  | 14 | 14 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标19：远程播放器 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标20：无线麦克风(手持) |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标21：天线放大器 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标22：IP网络功放 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标23：防扰民音箱 |  |  | 8只 | 8只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标24：防扰民音柱 |  |  | 3只 | 3只 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标25：IP电话交换机 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标26：IP话机 |  |  | 40台 | 40台 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标27：外线子卡 |  |  | 1块 | 1块 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足学校工作对信息化广播电话环境的需求。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：稳定可靠 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：8月上旬完成全部工作 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.8 |  | 因基础建设延长1周。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：在33.66万元内完成项目。 |  |  | 33.66 | 33.66 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 30% | 经济效益 指标 | 指标1：通过该项目的实施保障新桥校区电话和广播系统需求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障小学部教学教学工作对信息设施的要求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：实现西城区小学（我校小学部）就学座位需求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保证项目安全、按期完成，质量达标。提高师生员工对我们的服务满意度。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |